新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务

招标文件

项目编号：XJGYZB-2026-20-FW

招标人：新疆维吾尔自治区地质研究院

招标代理机构：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

二〇二六年四月

目 录

第一章招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法	25

第四章 合同条款及格式	38

第五章 招标需求	91

第六章 投标文件格式	103

第一章招标公告

新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等有关法律法规规定，为充分发挥市场竞争机制，保证项目的实施质量，提高资金使用效率，新疆维吾尔自治区地质研究院委托新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）对新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务以公开招标方式在全国范围内选定承担单位。现公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：XJGYZB-2026-20-FW

项目名称：新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务

招标方式：公开招标

预算金额（人民币）：28412600.00元

项目地点：七角井镇以南20-30Km。

- 简要规格描述或项目基本概况介绍：

- 通过开展新步地1井施工、获取深部各类岩石样品，进行目标层段含油气性评价并开展地球物理测井工作。通过地质调查井实施，初步了解主要目的层烃源岩的有效厚度、空间展布、有机地球化学特征、力学性质、含油气性特征及储盖层特征，初步了解调查区油气成藏条件。新步地1井5450米，2026年工作量5300米，取心不少于60米；初步设计采用四开井身结构施工（具体详见招标需求）。

服务期要求：自设备入场之日起，160天内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

2、投标人近三年（2023年至今）须具备一项同类工程业绩，提供中标通知书或合同，以及相关甲方验收或结算证明；

3、投标人须具有具备有效期内的合法资质，包括营业执照、安全生产许可证等;

4、投标人须具备有效的钻井服务类企业资质包括但不限于油气及相关行业颁发的资质，或中石油、中石化、中海油、大型油气公司相关钻井服务资质或准入类许可证明,且均在有效期内;

5、投标人提供的设备、人员和技术能力满足本项目施工要求，要求ZJ-70钻机。项目负责人须具有3年以上的同类工程施工经验。项目负责人、安全管理人员需取得有效期内的安全生产考核合格证、HSE培训合格证及业务相关证书。项目人员组织机构须设有钻井工程技术主管、钻井液技术主管、生产技术主管等专岗，应持有有效期内的井控培训合格证、硫化氢培训合格证、HSE培训合格证以及相应的资格证。钻井队操作岗员工应持有效证件，年龄不超过55周岁;

6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章；（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）；

7、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态;

8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标;

9、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的，不得参加；

10、本项目不接受联合体投标。

注：1.本项目资格审查方式采用资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

2.上述资料如有虚假投标将被否决。

三、获取招标文件

时间：2026年4月2日至2026年4月13日，全天24小时线上平台获取（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：线上获取（中优采－电子招标平台）

招标文件售价：500元/份

开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行

收款户名：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

收款账户：512050100100003684

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月28日 11:00（北京时间）

开标时间：2026年4月28日 11:00（北京时间）

投标与开标地点：中优采－电子招标平台（bidok.com.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、保证金交纳要求

是否交纳投标保证金：是

保证金交纳方式：电汇、保单、保函。

保证金账户：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

保证金账号：512050100100003684

保证金开户行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行

保证金交纳截止时间：2026年4月28日 11:00（北京时间）

保证金金额（人民币）：500000.00元

七、平台投标须知

1.投标人需要提前在“中优采电子招标平台（http://ztbs.bidok.com.cn）”注册账号申请完成平台基础认证。

2.在平台内投标报名、制作投标文件、远程开标签到、标书解密等环节需要使用数字证书加盖签章或进行加解密操作，因此需要投标人提前申请办理数字证书，以免耽误您的投标活动。平台数字证书网上办理方式——登录本交易平台后，在首页—会员信息中【申请数字证书】即可在线办理，咨询电话：400-100-3309。

3.投标文件签章和加密。投标人访问中优采电子招标平台网站－【帮助中心】-【下载中心】栏目，下载投标文件编制工具包，通过投标文件编制工具对投标文件进行电子签章和加密。

4.投标文件上传。投标人登录中优采电子招标平台，在【投标报名】－已报名项目中，找到对应项目，在【上传投标文件】页面，将已加密投标文件上传至平台（加密文件后缀.wenc格式）

5.若投标人在使用“中优采电子招标平台”的过程中遇到任何操作性问题，可在【帮助中心】获取教学视频与使用指导手册，也可以直接咨询客服，咨询电话：400-100-3309。

八、其他补充事宜

报名时应提交的资料：

①法定代表人身份证明书或授权委托书；

②有效的企业营业执照或事业单位法人证书。

注：上述报名资料需提供联系人及联系方式加盖公章的清晰彩色扫描件（图片格式）上传至平台审核。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：新疆维吾尔自治区地质研究院

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区泽普街466号‌‌

项目联系人：刘蒙蒙

联系方式：15739526067

2.招标代理机构信息

名称：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

地址：乌鲁木齐市城北大道乐天孵化园南区G12幢

联系方式：15299487280、15160993540

3.项目联系方式

项目联系人：高嘉杰、王亚婷

电话：15299487280、15160993540

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：新疆维吾尔自治区地质研究院 地址：乌鲁木齐市沙依巴克区泽普街466号 项目联系人：刘蒙蒙 联系方式：15739526067 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司） 地址：乌鲁木齐市城北大道1299号乐天孵化园南区G12幢 项目联系人：高嘉杰、王亚婷 电话：15299487280、15160993540 |
| 3 | 项目名称 | 新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务 |
| 4 | 项目地点 | 七角井镇以南20-30Km。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 项目概况 | - 通过开展新步地1井施工、获取深部各类岩石样品，进行目标层段含油气性评价并开展地球物理测井工作。通过地质调查井实施，初步了解主要目的层烃源岩的有效厚度、空间展布、有机地球化学特征、力学性质、含油气性特征及储盖层特征，初步了解调查区油气成藏条件。新步地1井5450米，2026年工作量5300米，取心不少于60米；初步设计采用四开井身结构施工（具体详见招标需求）。 |
| 8 | 工 期 | 按合同约定执行。 |
| 9 | 质量标准 | 详见招标需求 |
| 10 | 投标人资格要求 | 1、投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格； 2、投标人近三年（2023年至今）须具备一项同类工程业绩，提供中标通知书或合同，以及相关甲方验收或结算证明； 3、投标人须具有具备有效期内的合法资质，包括营业执照、安全生产许可证等; 4、投标人须具备有效的钻井服务类企业资质包括但不限于油气及相关行业颁发的资质，或中石油、中石化、中海油、大型油气公司相关钻井服务资质或准入类许可证明,且均在有效期内。 5、投标人提供的设备、人员和技术能力满足本项目施工要求，要求ZJ-70钻机。项目负责人须具有3年以上的同类工程施工经验。项目负责人、安全管理人员需取得有效期内的安全生产考核合格证、HSE培训合格证及业务相关证书。项目人员组织机构须设有钻井工程技术主管、钻井液技术主管、生产技术主管等专岗，应持有有效期内的井控培训合格证、硫化氢培训合格证、HSE培训合格证以及相应的资格证。钻井队操作岗员工应持有效证件，年龄不超过55周岁。 6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章；（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）； 7、投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态; 8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标; 9、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的，不得参加； 10、本项目不接受联合体投标； 注：1.本项目资格审查方式采用资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。 2.上述资料如有虚假投标将被否决。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | ☑不组织，自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 13 | 分包转包 | □允许分包、转包 ☑不允许分包、转包 |
| 14 | 偏差 | ☑不允许 □允许 偏差范围： 偏差幅度： |
| 15 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价（人民币元）：28412600.00（贰仟捌佰肆拾壹万贰仟陆佰元整） （注：供应商投标报价不能超过最高限价，超过的按废标处理） |
| 16 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
| 17 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金（人民币元）：500000.00 □不要求 |
| 18 | 保证金交纳账户及时间 | 投标保证金形式：电汇、保单、保函 投标保证金收款人：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司） 开户行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 账 号：512050100100003684 注：投标人在2026年4月28日11:00（北京时间）截止时间之前交纳投标保证金，投标人递交投标保证金时，须注明“项目名称+保证金”（如有字符限制可自行简写） |
| 19 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：按照国源优交易系统（xjgy.bidok.com.cn）线上平台要求制作上传。 是否要求提交电子版文件：是（电子版以U盘形式递交） 开标结束后，发布招标结果公示前，中标单位须按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标人处（所产生的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致，收件地址乌鲁木齐市城北大道1299号乐天孵化园南区G12幢二楼，高嘉杰、15299487280。 【1.份数要求：壹份。2.装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册，投标文件的装订必须采用胶粘本】 |
| 20 | 投标截止时间 | 截止时间：2026年4月28日 11:00（北京时间） |
| 21 | 上传投标文件地点 | 国源优交易系统（xjgy.bidok.com.cn） |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年4月28日 11:00（北京时间） 开标地点：国源优交易系统（xjgy.bidok.com.cn） |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，剩余评标专家4人；评标专家确定方式：自治区专家库随机抽取。 |
| 24 | 中标公示媒介及期限 | 公示媒介：中优采平台https://bidok.com.cn/ 公示期限：自本公示发布之日起1个工作日 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 26 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金：100万。 □不要求 履约保证金形式：电汇、保单、保函 |
| 27 | 代理服务费 | 招标代理费：根据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件按照差额定率累进法收取，由中标单位向招标代理机构支付本项目的招标代理费。 支 付 方：由中标人支付 支付形式：对公转账 支付时间：领取中标通知书时 场地服务费：无。 |
| 28 | 其他 | 1.招标文件中与投标人须知前附表不一致的，以前附表为准。 2.本项目所属行业：其他未列明行业 |

- 总则

1.1  招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资格要求：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照；

（2）提供税务部门出具的开标前近3个月内任意一个月依法缴纳税收的证明材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或提供银行出具的资信证明）；

（3）参加招投标活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》；

（4）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录，如经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息查询结果；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单；

（13）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

1.5.1 投标人应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用。

1.5.2 在任何情况下招标人对上述费用均不负任何责任。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

本招标文件使用的语言文字为中文（投标人须知前附表规定踏勘现场的，按其时间、地点执行）。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  分包

1.10.1 允许分包。

1.11  响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术投标方案等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表不允许投标文件偏差。

## 2.招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 要求澄清招标文件的投标人应以书面（书面包括打印、印刷、传真，本文件下同）形式按公告中的地址通知招标人。

2.2.2 招标人的答复将发给所有购买招标文件的投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。

2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以用补遗书的方式修改招标文件。修改招标文件的时间投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分。该补遗书将以书面方式发给所有购买招标文件的投标人，投标人应以书面方式通知招标人确认收到每一份补遗书。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

3.1  投标文件的组成

投标人所递交的投标书应包括三个部分：资格审查文件，商务技术投标方案、投标价格三部分组成。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）报价单

（二）投标人资格声明函

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）投标函

（六）投标保证金交纳凭证复印件

（七）投标人关联单位的说明（格式自拟）

（八）商务技术偏离表

（九）商务技术文件

（十）投标人认为有必要提供的其他材料（包括资格审查资料）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（六）所指的投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以银行转账的形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）更改合同实质性内容的；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5  资格审查资料

本项目适用资格后审；投标人应按下列规定提供资格审查资料：

- 投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

- 投标人近三年（2023年至今）须具备一项同类工程业绩，提供中标通知书或合同，以及相关甲方验收或结算证明；

- 投标人须具有具备有效期内的合法资质，包括营业执照、安全生产许可证等;

- 投标人须具备有效的钻井服务类企业资质包括但不限于油气及相关行业颁发的资质，或中石油、中石化、中海油、大型油气公司相关钻井服务资质或准入类许可证明,且均在有效期内。

- 投标人提供的设备、人员和技术能力满足本项目施工要求，要求ZJ-70钻机。项目负责人须具有3年以上的同类工程施工经验。项目负责人、安全管理人员需取得有效期内的安全生产考核合格证、HSE培训合格证及业务相关证书。项目人员组织机构须设有钻井工程技术主管、钻井液技术主管、生产技术主管等专岗，应持有有效期内的井控培训合格证、硫化氢培训合格证、HSE培训合格证以及相应的资格证。钻井队操作岗员工应持有效证件，年龄不超过55周岁。

- 投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章；（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）；

- 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态;

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标;

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的，不得参加；

（10）本项目不接受联合体投标；

3.6  投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关项目工期、投标有效期、招标需求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

## 4.投标

投标文件的密封和标记见投标人须知前附表

4.1  投标文件的上传

投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标文件的修改与撤回

在本招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.3项的要求签字或盖章。

投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起30日内退还已收取的投标保证金。

修改的内容为投标文件的组成部分。

## 5.开标

5.1开标时间和地点开标

招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。开标会在招标人、监督机构等有关部门监督下，由招标人组织并主持进行。

5.2开标程序

开标程序及规定：

- 开标由招标代理机构主持；

- 招标代理机构进行唱标；

（3）开标结束后，招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

## 6.评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构从相关专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.4 中标价：按照中标人投标报价确定。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 7.中标候选人公示

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

7.2  评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4  定标

招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人，详见投标人须知前附表。

7.5  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5  投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

第三章 评标办法

评标办法附表1

## 资格审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 11 | 投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格； |  |  |  |  |
| 22 | 投标人近三年（2023年至今）须具备一项同类工程业绩，提供中标通知书或合同，以及相关甲方验收或结算证明；（出具相应证明材料） |  |  |  |  |
| 33 | 投标人须具有具备有效期内的合法资质，包括营业执照、安全生产许可证等; |  |  |  |  |
| 44 | 投标人须具备有效的钻井服务类企业资质包括但不限于油气及相关行业颁发的资质，或中石油、中石化、中海油、大型油气公司相关钻井服务资质或准入类许可证明,且均在有效期内。（出具相应证明材料） |  |  |  |  |
| 5 | 投标人提供的设备、人员和技术能力满足本项目施工要求，要求ZJ-70钻机。项目负责人须具有3年以上的同类工程施工经验。项目负责人、安全管理人员需取得有效期内的安全生产考核合格证、HSE培训合格证及业务相关证书。项目人员组织机构须设有钻井工程技术主管、钻井液技术主管、生产技术主管等专岗，应持有有效期内的井控培训合格证、硫化氢培训合格证、HSE培训合格证以及相应的资格证。钻井队操作岗员工应持有效证件，年龄不超过55周岁。（出具相应证明材料） |  |  |  |  |
| 6 | 投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章；（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态;（出具承诺函或相应证明材料） |  |  |  |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标;（出具承诺函或相应证明材料） |  |  |  |  |
| 9 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的，不得参加；（出具承诺函或相应证明材料） |  |  |  |  |
| 10 | 提供投标保证金交纳凭证。（备注：项目名称+保证金，项目名称可简写） |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

注：

- 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。（并在结论栏中简要说明原因）

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；如有一项出现“×”则结论视为不通过，不通过的为无效投标。

3.汇总时出现不同意见的，按少数服从多数原则确定。

评标办法附表2

## 符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否符合招标文件的签署盖章要求； |
| 2 | 是否按规定提交足够投标保证金； |
| 3 | 报价是否固定唯一，且报价没有超过最高限价； |
| 4 | 实质上响应要求的投标书，是否按要求与招标文件的所有条款、条件和规范、质量要求、技术标准相符，无显著差异或保留； |
| 5 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其他无效条款的； |
| 6 | 按有关法律法规、规章是否不属于投标无效的。 |
| 结 论： |  |

注：1.每一项符合要求的打“√”，对不符合要求的打“×”，并在结论栏中简要说明原因。出现一个“×”的结论为未实质性响应招标文件。

2.结论栏中填写“是”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“否”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3.汇总结论按少数服从多数原则确定。

评标办法附表3

## 商务部分

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 最大分值 | 最小分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件编制(5分) | 1. 响应招标文件格式内容要求，标书内容清晰，内容齐全丰富，得5分； 2. 响应招标文件格式内容要求，标书内容齐全，部分内容不清晰，得2分； 3. 标书内容粗略、简单的，得0分。 | 5 | 0 |
| 2 | 施工人员（8分） | 1.项目负责人： ①持有有效的安全资格证、井控证、HSE证和 H₂S证，5年以上工作经验，具有不低于3年类似项目管理经验 同时10年以上工作经验，具有不低于5年类似项目管理经验，得1分；（提供工作简历，本人签字，投标人公司盖章）； ②提供高级职称的，得1分。共计3分。 - 队长（最高得2分） 1.需提供至少一名队长，需持有有效的安全资格证、井控证、HSE证和H₂S证，5年以上钻井工作经验，担任队长职务满2年（提供工作简历，本人签字，投标人公司盖章），得1分； 2.10年以上相关专业工作经验，担任队长职务满5年（提供证明材料），加1分。 - 专职安全员（最高得1分） 1.持有有效的安全资格证、井控证、HSE证和H₂S证，具备3年以上安全相关工作经验，得0.5分； 2.持有注册安全工程师资格证书，得0.5分。 - 钻井液工程师（最高得2分） 1.提供至少一名钻井液工程师，需持有有效的资格证、井控证、HSE证和H₂S证，5年以上钻井液工作经验，含2年以上钻井大班管理工作经历（提供工作简历，本人签字，投标人公司盖章），得1分； 2.10年以上相关专业工作经验，含5年以上钻井大班管理工作经历（提供证明材料），得1分。 | 8 | 0 |
| 3 | 项目负责人业绩（5分） | 近三年内承担过同类工程（同类工程指与本项目井型、井深、工艺一致的钻井工程）业绩3个得1分，每增加一项得1分，最多得5分；3个以下（含2个）得2分，没有得0分。 | 5 | 0 |
| 4 | 企业业绩（12分） | 投标人须具有近三年同类工程（同类工程定义同上）业绩，每提供一项得2分，最多得12分（需提供中标通知书或合同，以及相关甲方验收或结算证明签订时间为准）。 | 12 | 0 |
| 合计 |  |  | 30 | 0 |

评标办法附表4

## 技术部分

| 序号 | 评审指标 | 评审要点 | 最大分值 | 最小分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织机构（10分） | 施工组织机构配置（总分：3分）： 1.施工组织机构配置：配置完整，明确设立项目经理部、技术部、质量安全部、物资设备部、财务部等核心部门，部门职责清晰、岗位设置齐全，组织机构框图规范完整，得3分； 2.配置较完整，设立项目经理部、技术部、质量安全部等主要部门，岗位设置基本齐全，组织机构框图基本规范，得2分； 3.配置基本完整，仅设立项目经理部及1-2个主要部门，岗位设置不齐全，组织机构框图不完整，得1分； 4.不提供，不得分。 | 3 | 0 |
|  |  | 项目负责人资质及经验（总分：3分）： - 1.拟派项目负责人具有相应专业高级工程师职称及有效的安全生产考核合格证书，近 3 年内担任过 2 个及以上类似规模施工项目的项目负责人，从业年限不少于 6 年，且熟悉本项目施工工艺及管理要求，得3 分； - 2.拟派项目负责人具有相应专业工程师职称及有效的安全生产考核合格证书，近 3 年内担任过 1 个类似规模施工项目的项目负责人，从业年限不少于 6 年，得2分； - 3.拟派项目负责人具有相应专业工程师职称及有效的安全生产考核合格证书，但无类似规模施工项目负责人任职经历，或从业年限不足 6 年，得1分； - 4.未按要求提供相关证明材料的，得0分。 | 3 |  |
|  |  | 关键技术服务人员资质及经验（总分：3分）： 1.拟派技术负责人具有相应专业高级工程师职称及有效的安全生产考核合格证书，从业年限不少于 8 年，熟悉本项目施工工艺及管理要求，近 3 年担任过 2 个及以上类似规模施工项目的技术负责人，得3分； 2.拟派技术负责人具有相应专业工程师职称及有效的安全生产考核合格证书，从业年限不少于 5 年，了解本项目施工工艺及管理要求，近 3 年担任过 1 个类似规模施工项目的技术负责人，得2分； 3.拟派技术负责人具有相应专业工程师职称及有效的安全生产考核合格证书，但无类似规模施工项目技术负责人任职经历，或从业年限不足 5年，得1分； 4.未按要求提供相关证明材料的，不得分。 | 3 |  |
|  |  | 岗位职责及管理制度（总分：1分）： 1.项目负责人、关键技术服务人员岗位职责明确，制定完善的施工技术管理、质量安全管理、岗位考核等管理制度，可直接用于项目实操，得1分； 2.岗位职责基本明确，有简单的施工管理相关制度，但可操作性一般，得0.5分； 3.不提供，不得分。 | 1 |  |
| 2 | 施工措施与技术服务方案（15分） | 施工措施： 1.制定的施工设计、方案合理、可行，井身质量控制、处理井下复杂等技术措施方案，针对性强（8-10分）； 2.制定的施工设计、方案合理、可行，井身质量控制、处理井下复杂等技术措施方案，针对性较强（5-7分）； 3.制定的施工设计、方案合理、可行，井身质量控制、处理井下复杂等技术措施方案，针对性一般（3-4分）； 4.没有制定相关技术措施方案不得分。 | 10 | 0 |
|  |  | 技术服务方案： 1.制定的取心技术方案与措施，针对性强，（5分）； 2.制定的取心技术方案与措施，针对性一般，（1-4分）； 3.未制定取心技术方案与措施，不得分； | 5 | 0 |
| 3 | 质量控制措施（6分） | 1.承诺工程质量执行设计要求且有具体的违约责任承诺，对工程质量控制措施有阐述，切实可行且针对性强（5-6分）； 2.承诺工程质量执行设计要求且有具体的违约责任承诺，对工程质量控制措施有阐述，针对性一般（3-4分）； 3.承诺工程质量执行设计要求但违约责任承诺不具体，质量控制措施基本达到要求（1-2分）； 4.未提供承诺书的不得分。 注：投标人必须在投标书中对服务质量作出相关承诺以及违反承诺应承担的违约责任和损失赔偿责任。 | 6 | 0 |
| 4 | 工区条件熟悉程度（对地质背景、地层和水文地质条件以及工作区自然地理特征等基础条件描述是否清晰、全面，分析是否透彻全面，问题梳理是否准确到位）（6分） | 1.熟悉区域地质背景、地质工程条件资料齐全;资料分析透彻，精准提出施工中存在的具体问题;得4-6分； 2.收集区域地质背景、地质工程条件资料较齐全，资料分析基本到位；得2-3分； 3.不熟悉区域地质背景、地质工程条件，资料分析不到位;得1分； 4.未提供，不得分。 | 6 | 0 |
| 5 | 野外施工方案（6分） | 1.野外踏勘报告包括踏勘计划、踏勘内容、踏勘结果，初步拟定野外施工方案，内容完整、详细，得4-6分； 2.野外踏勘报告内容基本完整，但存在不足，得2-3分； 3.野外踏勘报告内容存在明显缺项得1分； 4.未提供，不得分。 | 6 | 0 |
| 6 | 工期承诺及保证措施（4分） | 1.能够严格执行设计工期，有切实可行并具有针对性的服务进度计划、措施与违约责任承诺（4分）； 2.能够严格执行设计工期，但服务进度计划、措施与违约责任承诺的可行性和针对性不强（2分）； 3.能够严格执行设计工期，有切实可行并具有针对性的服务进度计划、措施与违约责任承诺，但不能保证钻机即刻上钻（1分）； 4.未提供，不得分。 | 4 | 0 |
| 7 | 安全环保与应急措施（5分） | 安全环保; 1.投标书中有具体、完整、可行的HSE管理制度及实施保证措施，并符合国家、省、市及油气行业的有关规定（2分）； 2.投标书中有较为具体、完整、可行的HSE管理制度及实施保证措施，并符合国家、省、市油气行业的有关规定（1分）； 3.未提供，不得分。 | 2 | 0 |
|  |  | 应急预案： 包括但不限于以下4部分要素：①应急组织机构及职责；②重点事故分类及响应措施；③野外紧急事件防范预案及处理；④应急保障措施。 所有要素齐全且完全满足项目要求得3分，每缺一个要素扣1分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止），未提供不得分。（缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项）。 | 3 | 0 |
| 8 | 钻机配备计划 （8分） | 1.投标人服务本项目所具备的设备、机械配置齐全，完全满足要求的，得4分； 2.投标人服务本项目所具备的设备、机械配置齐全，较好满足要求的，得2-3分； 3.投标人设备基本满足要求的，得1分； 4.未提供，不得分。 提供包括但不限于设备的数量、型号、照片、设备购买/租赁合同及设备检测报告等内容。 | 4 | 0 |
|  |  | 1.投标人施工队伍的主要设备出厂年限在5（含）年以内的，得4分； 2.投标人施工队伍的主要设备出厂年限在10（含）年以内的，得3分； 3.投标人施工队伍的主要设备出厂年限在10-15（含）年以内的，得1分； 4.投标人施工队伍的主要设备出厂年限在15年以上的不得分。 备注：出厂年限以设备出厂证明等为准。 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 60 | 0 |

评标办法附表5

## 报价部分

| 评标指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×10% （评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标） |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术投标方案得分高的优先；如果技术投标方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1） 商务部分分值为30分：见评标办法前附表；

（2） 技术部分分值为60分：见评标办法前附表；

（3） 投标报价分值为10分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1） 商务投标评分标准：见评标办法前附表；

（2） 技术投标方案评分标准：见评标办法前附表；

（3） 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的， 评标委员会应当否决其投标：

（1） 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2） 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对商务投标部分计算出得分A；

（2） 按本章第 2.2.2(2) 目规定的评审因素和分值对技术投标方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2(3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=商务+技术+投标报价。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

（此合同模板不作为最终签订版本，最终合同版本以甲、乙双方签署版本为准）

合同编号：

服务合同

项目名称： 新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订时间：     年    月    日

签订地点：

目 录

1.总则	错误！未定义书签。

2.定义和解释	错误！未定义书签。

3.工程项目内容及承包方式	错误！未定义书签。

4.服务内容	错误！未定义书签。

5.工程质量及工程质保金	错误！未定义书签。

6.合同期限	错误！未定义书签。

7.合同价款、结算及支付方式	错误！未定义书签。

8.钻井工程质量及验收标准	错误！未定义书签。

9.发包方的权利义务	错误！未定义书签。

10.承包方的权利义务	错误！未定义书签。

11.与其他协作方的配合	错误！未定义书签。

12.钻井风险及其承担	错误！未定义书签。

13.保险	错误！未定义书签。

14.保证与承诺	错误！未定义书签。

15.违约责任	错误！未定义书签。

16.资料的归属与保密	错误！未定义书签。

17.知识产权的归属	错误！未定义书签。

18.不可抗力事件	错误！未定义书签。

19.HSE管理	错误！未定义书签。

20.合同的生效、变更与解除	错误！未定义书签。

21.争议的解决	错误！未定义书签。

22.其他	错误！未定义书签。

附件2：HSE合同	错误！未定义书签。

附件3：工程廉洁协议书	错误！未定义书签。

附件4：保密协议	错误！未定义书签。

附件5：防火安全承诺书	错误！未定义书签。

附件6：不拖欠农民工工资承诺书	错误！未定义书签。

钻井工程合同

招标方：（单位全称）：

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人（或负责人）：

项目联系人：

电话：                         传真：           /

电子信箱：                        /

承包方：（单位全称）：

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人（或负责人）：

联系方式：

项目联系人：

通讯地址：

电话：                    传真：          /

1.总则

鉴于发包方是新疆维吾尔自治区地质研究院组织实施相关项目的主体单位，要求承包方按照发包方设计完成钻井作业技术服务，并且承包方具有与发包方充分合作的愿望及完成发包方钻井任务的资质和能力，愿意在执行本合同过程中遵守国家法律和地方法规，遵守在本项目投标中和本合同中所做出的各项承诺，愿意承担相应责任和履行各项义务。依据《中华人民共和国民法典》有关规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用原则，双方就 xxxxxx项目钻井技术服务合同 相关事宜，协商一致，签订本合同。

2.定义和解释

2.1服务总费用：发包方用以支付承包方按照合同约定完成承包范围内全部钻探及承担相应责任的款项。

2.2“作业区域” 是指发包方在该项目实施油气勘探项目的区域。

2.3 地质调查井：是指为评价地层及油气藏情况所钻探的井。

2.4“服务内容”是指承包方实施本合同下的钻前、钻井、定向、设备材料供应、下套管、固井、完井试压、泥浆处理与固化、井场恢复等，包括但不限于依据发包方提供或批准的《钻井工程设计》、《钻井地质设计》完成钻井工程所进行的必要及附带工作。

2.7“发包方的代表”和“承包方的代表”是指由发包方和承包方分别指定并由指定方将其姓名以书面形式通知另一方的人员。发包方代表有权代表发包方进入施工地点，监督或者检查承包方履行本合同义务情况；承包方代表是本合同有效期内代表承包方处理本合同事务的人员，该人员的指定或者更换应当取得发包方的同意。

2.8“承包方的人员”是指承包方的技术服务人员、管理人员和施工人员等。

2.9“承包方的设备”是指承包方用于完成本合同项下钻井工程所需的设备和承包方的库存备件。

2.10“月”是指公历月；“天”是指日历天。

2.11“井”是在本合同项下的直井、定向井或水平井。

2.12“井位”是指本合同项下井的地点。

2.13目标层：按照《钻井地质设计》确定。

2.14“施工现场”是指由发包方提供的用于工程施工的场所以及发包方在施工设计中具体指定的供施工使用的任何其他场所，也叫“现场”。

2.15承包工期：指完成合同约定工作量所需要的总日历天数，包括法定节假日。

2.16钻井周期：从开钻时间到完井固井碰压。

2.17建井周期：是指从搬迁开始到完井为止的全部时间。可分为搬迁时间、钻进时间、完井时间三部分。

2.18“施工”、“作业”：是指承包方按照本合同的有关规定所完成的所有工作和操作。

2.19钻井复杂：指钻井过程中发生的给钻井施工带来困难，造成一定经济损失的井下复杂情况，如井漏、井塌、砂桥、缩径、键槽等。

2.20钻井事故：指钻井施工过程中发生的卡钻、断钻具、井下落物等。

2.21辅助作业：钻井过程中除去钻进、固井、测井以外所进行的辅助工作，包括准备工作、倒换钻具、检查工作、调配钻井液及其他辅助工作。

2.22取心：钻井取心是指利用取心工具钻取岩心的作业；井壁取心是指利用仪器向已钻出的井壁发出取心器或微型旋转取心工具钻取岩石样品的作业。

2.23试压：固井后通过对套管柱内液体加压来检查套管及管鞋处密封情况。

2.24其他协作方：是指为发包方服务并与承包方履行本合同有关的其他主体。

2.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.26不可抗力：是指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，包括但不限于地方关系紧张、地方政府行政指令等非甲乙双方直接原因造成的待令等。

3.服务内容及承包方式

3.1服务内容

3.1.1项目名称：新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价钻井服务

3.1.2服务地点： 哈密市七角井一带 区域，具体位置以发包方提供的井位坐标为准。

3.1.3工作量：

1 口井钻探技术服务：预计井深5500米。

上述工作量为暂定工作量，发包方对于该合同项下减少的工作量对承包方没有赔偿或补偿责任，且按照实际发生工作量与承包方结算。

3.1.4工期：钻井工期严格按照设计工期执行。若投标人有工期承诺并且比设计工期短的，合同工期及考核工期执行投标人承诺工期。

3.2承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合总价包干、项目措施费包干。

3.3服务内容：钻井工程施工设计，井场和道路修建和维护，井场勘界、土地恢复方案、钻井设备搬迁、拆安装，钻进工程、取心60m、捞砂洗砂、下套管、固井施工（含分级固井），技术与措施，施工辅材，油料，冬季施工，套管和套管头供应、套管试压及施工辅材的供应，井控服务，顶驱，施工过程中事故、复杂的预防和处理，井场泥浆池挖掘、泥浆池固化、井场恢复和复垦、分支道路维护、井位测量等相关作业，资料整理、生产汇报、井场HSE工作，废液废浆废弃物的处理，场地环保建设，现场标准化等相关作业。并配合地质、录井、测井、试井、采样测试等工作。

4.服务内容

4.1 服务内容：按照钻井工程设计完成钻井工程技术服务。

4.2本项目主体工程禁止转包、分包。

4.3承包商向发包方提供的资料：钻井工程方案设计、原始报表、钻井事故复杂情况报告、钻井事故复杂材料消耗表、钻井井史、完井总结报告、安全生产资料等所有资料的电子文档及纸质材料。

4.4发包方向承包商提供的资料：钻井地质设计。

4.5其他要求

4.5.1承包方负责的材料：完成钻井施工承包范围内所有工序所需设备、材料及工具（发包方明确提供的除外）等。

4.5.2要求承包商钻井队伍应配备单点测斜仪、无磁钻铤、螺杆钻具。直井随钻纠斜由钻井队自行负责；完钻后甲方决定是否由承包方采用多点测斜仪复测井眼轨迹数据。使用MWD、LWD等测斜工具进行井眼轨迹控制过程中，及时向发包方提供真实可靠的井眼轨迹数据、目的层钻遇情况等。

4.5.3要求承包商钻井队伍为承担井的测井、阶段测井、中途测试、试井、采样、录井等作业创造必要条件，并给予积极配合。

4.5.4承包方负责工程施工过程中井场和分支道路的维护。

4.5.5承包方负责井场泥浆池挖掘和防渗处理、泥浆池固化、钻出岩屑的处理以及完井后的填埋和复垦，井场的恢复（以上施工必须满足发包方标准）。

4.5.6承包方派遣土石方服务队、钻井队伍、定导向服务队、钻井液服务队、固井服务队等资质、设备材料供应及技术服务应满足钻井行业标准及现场施工要求，且须经发包方同意。

4.5.7本合同钻井工程所涉及的地方关系的处理：发包方有义务协调地方关系，但因承包方原因引起的地方关系紧张，应自行承担责任。

4.5.8在承包方承包范围内各钻井专业服务队伍之间的工作关系，由承包方负责处理；承包范围外各专业服务队伍的工作关系由发包方负责协调，井场、道路、桥涵的征用由发包方负责，除以上两种情况以外的对外关系由承包方负责处理。

4.5.9承包方违反施工当地法律法规，自行承担相应责任，承包方因拖欠任何其他方任何款项、费用、工人工资等由承包方自行承担；因承包方违规操作造成人员伤害、财产损失等由承包方自行承担。

4.5.10承包方应配合发包方完成与本承包合同内容相关的研究测试类项目。

5.质量及质保金

5.1 质量按8.1条钻井工程质量标准执行。

5.2 发包方有权要求承包方对施工质量不合格的井承担违约责任或扣除相应工程质保金，同时承包方有义务无偿进行补救直至验收合格为止。

5.3 工程质保金按照7.2.4执行。

6.合同期限

6.1合同工期期限：以投标承诺或设计文件要求工期为准。

6.2 搬迁、上钻时间以发包方正式书面通知为准。

6.3 钻井工程工期如遇下列情况顺延。

6.3.1 发包方的设计变更或计划调整使施工中断。

6.3.2 因不可抗力因素延误或中断工期，经双方取证认证。

6.3.3 发包方认可的其他原因。

6.3.4 上述事项发生后，承包方应在十五日内取得发包方的通知或批复。

6.4 如实际作业周期大于合同工期，视为工期延误，承包方应按合同约定承担工期延误的违约责任。

7.合同价款、结算及支付方式

7.1合同价款及结算

本合同暂估含税金额      万元（大写：           元整），税率 6 %。合同执行单价合同，最终结算金额依据实际发生工作量结算：

价格与工作量表

| 序号 | 服务明细 | 单价（元） | 单位 | 工作量 | 含税价（元） | 备注（技术要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 执行设计 |
| 2 |  |  |  |  |  | 执行设计 |
| 3 |  |  |  |  |  | 执行设计 |
| 说明 | 以上价格含6%税费，包括为完成招标内工作内容所发生的一切费用。以上工作量为预估工作量，根据实际情况增减。顶驱超出部分不予结算费用。 |  |  |  |  |  |

注1：付款前承包方提供增值税普通发票或增值税专用发票（根据发包人财务实际要求提供）。本合同以含税价为准，合同履行期内如遇国家税收政策调整，按照含税价格及新税率结算。

注2：以上单价价款包括：本项目施工、竣工及保修的所有费用。包括：钻井工程施工设计，井场和道路修建和维护（含征地勘界、恢复），钻井设备搬迁、拆安装，钻进工程、取心60m、下套管、固井施工（含分级固井若有），技术与措施，施工设备材料，油料，电力建设，冬季施工，套管和套管头供应、套管试压及施工辅材的供应，井控服务（技术、设备双闸板+剪切+环形），顶驱，施工过程中事故、复杂的预防和处理，井场池类挖掘、固化，井场恢复和复垦、分支道路维护等相关作业，资料整理、生产汇报、井场HSE工作，废液废浆废弃物的处理，场地环保建设，现场标准化与亮化建设等相关作业，捞洗岩屑、录井材料（岩心箱、百格盒）、井位测量。并配合地质、录井、测井、试井、采样测试等工作。此外提供录井活动板房1个，项目组住宿活动板房若干（满足6-8人）；

7.1.1服务费用结算：发包方依据本合同确定总价，按承包方实际完成的工程量进行结算。

7.1.2 若承包方原因导致钻井定为废井或报废，发包方不支付工程费用并有权直接扣除质量保证金。

7.2支付方式：

7.2.1 付款方式：付款进度根据基金项目资金到位程度和支付进度要求执行。若项目主管单位无资金支付进度要求，则执行以下付款进度：开钻后10个工作日内支付暂估总工程款的30%；二开完井10个工作日内支付暂估总工程款的30%；工程完工验收合格，10个工作日内支付暂估总工程款的30%；项目经过主管单位野外验收合格后，且承包方上交合格的完井资料和结算资料，待甲方验收合格后双方确认结算金额之日起10个工作日内支付剩余工程款。双方确认结算金额之日是指完成工程项目工作量结算表的签署日期。以上付款的前提条件是项目资金拨付到位。

7.2.3支付方式：采用银行转账、票据进行支付。汇票开立比例不高于合同结算总额的20%。乙方需在结算前，向甲方提供票据结算证明。

7.2.4如承包方开户银行、银行帐号发生变动，应提前7日通知甲方。否则，由此引起的付款迟延、付款错误等责任由承包方自行承担后果。

7.2.4.3质量保证金：发包方预留工程结算款的3%作为质量保证金，工程质量保证期后无质量问题，应无息返还质量保证金。

7.2.5履约保证金或保函：中标并签订合同后10天内提供100万履约保证金或银行保函。履约保证金或保函期限与合同履行期限保持一致。

7.2.6农民工工资专用账户：承包人应严格按照政府相关文件要求，在发包人指定的银行开立农民工工资专用账户，缴纳农民工工资保证金，并通过农民工工资专用账户发放农民工工资，保障农民工合法权益。

8.质量及验收标准

8.1质量

发包方所提供的钻井地质设计、钻井工程设计（承包方设计的则发包方审查）及指令，为本合同的有效组成部分。设计中所涉及的钻井操作技术及其它有关规程按钻井工程所适用的现行国家、行业和地方规范、标准和规程，包括但不限于：

8.1.1要求：项目承包方必须按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规和有关规定，履行过程中的安全生产权利、义务及责任，保障人身安全和企业财产安全。

8.1.1.1技术要求及方案执行钻井工程设计。

8.1.1.2工期按照设计工期执行。若投标人有工期承诺并且比设计工期短的，合同工期及考核工期执行投标人承诺工期。

8.1.2标准规范：本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等，见以下名录：

石油天然气井执行石油天然气国家规范和行业标准：包括并不限于《钻井井场设备布置要求》、《钻井取心作业规程》、《石油钻井井身质量控制规范》、《石油套管现场检验、运输与贮存》、《下套管作业规程》、《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》、《定向井轨迹控制》、《固井作业规程》、《固井技术规范（试行）》、《页岩气调查钻完井技术规程》、《钻井液现场工艺技术规程》等。

还包括招标人制定的相关管理规定及办法。

本项目及其附件在执行过程中有其它新标准、制度更新，则一律按更新后的标准、制度执行。特殊要求由发包方提出，按规范实施。

8.1.3.质量要求：相关井身、固井质量及其它工程要求详见该区块《钻井地质设计书》、《钻井工程设计书》及发包方井身质量、固井质量要求；质量指标包括井身质量、固井质量、取心收获率、油气层保护、井口装置及完井质量，均应达到或高于钻井工程设计要求。如质量不合格或未达到设计标准，承包方应承担违约责任；投标方负责落实工程的HSE要求，承担安全环保责任。配置钻井液的单剂应取得行业产品质量认可证，且其成分应符合行业要求化学剂限制成分和禁止成分要求。

8.1.4.安全管理要求：执行发包人的承包商安全健康环境（HSE）管理规定相关要求。

8.2验收方式：发包方根据钻井工程的进展情况进行阶段性验收和最终验收。在各阶段验收前承包方应先进行自检，自检合格后书面通知发包方进行验收，发包方接到承包方的书面通知后组织有关人员进行验收。发包人出具是否通过验收的书面意见，如需整改，承包方应根据发包方出具的验收意见及限期及时进行整改，限期内整改后，再行按照验收程序书面通知发包方验收。验收工作主要包括以下几个方面：

8.2.1 各次开钻前的验收，验收合格后方可继续钻进。

8.2.2 完井验收，验收合格后方可交井。

8.2.3 最终成果验收，验收合格并交清全部资料后，方可办理结算手续。

8.3检查与验收不合格的处理：

8.3.1承包方应对不合格设备按发包方现场监督要求限期进行修理或更换，否则视为不遵守监督指令，承担违约责任。

8.3.2不符合国家质量标准、设计、合同要求或投标承诺的材料，承包方应立即停用及更换，入井材料（如泥浆材料、固井材料）不合格，承包方按合同要求承担违约责任。

8.3.3承包方未按合同要求配备合格且数量足够的施工、技术或管理人员，必须按发包方现场监督要求限期调整，否则视为不遵守监督指令，承担违约责任。承包方人员不遵守发包方现场管理规定，按发包方管理规定进行处罚。

8.3.4承包方自行承担因调整或更换不合格人员、设备产生的费用，若造成工期延误，工期不予顺延。在施工进度达不到要求时，发包方有权要求承包方增添设备、机具、材料、人员等加快工程进度，增加设备、机具、材料、人员等费用由承包方承担。

8.3.5开工验收前，如发现承包方人员、设备与投标承诺严重不符，或盗用其他队伍的资质，除承包方承担违约责任外，发包方有权解除合同。

8.3.6质量不合格或资料没有取全的部分，承包方应立即按发包方要求返工或整改，直到符合约定标准。因承包方原因达不到约定标准，所发生的返工或整改费用，全部由承包方承担，工期不予顺延。如承包方通过多种方法仍不能达标，且装备、技术和人员素质已无改变的可能，发包方有权解除本合同，除扣除承包方不合格工作量的费用，承包方还应向发包方支付合同约定的违约金。

8.3.7质量考核不合格，承包方自行补救直至合格，若最终验收不合格无法满足下步工程施工或生产要求，则认定为无效施工，不予确认工作量，扣除所有工程款并由承包方赔偿由此给发包方造成的全部损失。

8.3.8固井工程的施工质量根据固井质量测井结果，并依据油气井行业标准及钻井工程设计予以验收确定。确定固井质量不合格但不影响后续压裂排采工作及井眼安全的依据相关考核办法进行考核。固井质量不合格且无法进行后续压裂排采工作及影响井眼安全的，扣除承包方本井全部固井工程款，并由承包方赔偿发包方所有损失。油气井固井质量验收参照《固井技术规范》中“施工过程质量评价”相关要求。

8.4其他：因承包方原因导致的发包方对工程验收不合格，承包方承担相应的责任。

9.发包方的权利义务

9.1发包方的权利

9.1.1有权对《钻井地质设计》、《钻井工程设计》做出变更。在做出上述变更时，发包方以书面形式通知承包方。

9.1.2有权根据地质任务的变更、设计的变更、钻井情况，调整合同工作量。

9.1.3有权根据钻井设计或生产需要下达设计以外的生产指令或任务。

9.1.4有权派代表或聘请第三方进入现场的任何区域对合同的履行情况、施工质量、HSE管理、储层保护等方面进行监督、检查，但发包方对承包方的监督、检查，并不能成为承包方规避或不承担质量责任的借口或理由。如质量不合格，检验费用由承包方承担，耽误的工期不顺延。

9.1.5有权阻止和取消承包方一切不符合安全操作规程的行为。有权建议承包方更换违章操作人员和拒不执行现场工作指令的管理人员。

9.1.6有权对钻井工程的质量进行检查，并对相关工作成果做出评审验收。

9.1.7有权在开钻前对承包方的井场设施、钻机试运转情况、钻井液固控设备、钻井液材料的数量和质量、材料保管、钻井工具及复杂事故处理工具、井控设备、冬防保温设备、消防灭火设备、通信设备、生活设施、值班车辆、井队人员素质（持有相应岗位资格证书）等情况进行检查验收，验收合格后方可允许开钻。

9.1.8有权随时检查承包方的施工设备、工具、材料。对不能满足生产需要、与投标文件不相符或达不到生产技术要求的设备、工具、材料，有权要求承包方限期重新配置或更换。由此所发生的费用，全部由承包方承担。

9.1.9承包方成立项目管理机构（项目组），项目组成员业务能力、履职能力不足，发包方有权要求更换。

9.1.10有权对承包方的工作进行阶段验收和最终验收；有权在承包方完井资料实际移交前向承包方收集本合同规定范围内的有关资料。

9.1.11发包方享有所有勘查、工程成果权。

9.2发包方的义务

9.2.1负责井场、道路的土地征用。若钻前工程不在承包范围内，开钻前，发包方应向承包方提供必要的施工作业场地和作业条件，包括井场平整、道路通至井场，但不包括泥浆池、污水池的土方工作及施工所需的水、电。

9.2.2有义务应承包方要求及时到现场交接。承包方向发包方交井时，发包方应及时派专人到现场交接。

9.2.3在不影响钻井质量、工期的情况下，有义务对承包方采用钻井新工艺、新技术给予支持配合。

9.2.4有义务处理钻井施工中与地方的各种关系以及录井、测井等第三方作业队伍之间的工作关系。

10.承包方的权利义务

10.1承包方的权利

10.1.1有权向发包方了解地层、井下压力情况等相关资料。

10.1.2有权要求发包方按照合同规定结算合同价款。

10.1.3有权拒绝甲供材料中不合格产品的使用。

10.1.4在发生严重危及承包方生命财产安全的紧急情况下，承包方有权采取必要的措施紧急避险。

10.1.5有权拒绝除甲、乙及监理方工作人员之外的其它人员进入施工作业现场，特别是与资料保密有关的区域。其它人员因工作需要进入时须经发包方同意。

10.1.6有权在保证钻井质量、进度的前提下，采用钻井新工艺、新技术、新工具、新装备等，但不能作为增加费用的理由。

10.2承包方的义务

10.2.1严格遵守发包方钻井相关管理规定或制度。

10.2.2编制切实可行的钻井工程施工设计、方案以及施工进度计划，报发包方审查批准后实施。

10.2.3承包方要熟练掌握执行发包方工程设计、方案、指令及要求，熟悉国家及本行业相关施工技术规范。承包方必须严格遵守发包方的钻井管理规定、制度。承包方必须严格按照有关规范进行钻探施工，保证工程质量，严禁弄虚作假。一经发现承包方存在弄虚作假行为，发包方将立即清退承包方施工队伍，工程费用一律不予结算，扣除质量保证金，后果全部由承包方自负；情节严重者，将移交司法机关追究法律责任。

10.2.4在施工过程中，承包方应随时对本钻机人员进行安全教育监督，做好日常安全管理工作。对施工期间出现的如交通、生产、人员伤亡等任何安全问题，均全部由承包方自行承担，发包方不承担任何责任。

10.2.5发包方未公布勘查成果前，承包方应严格保密，不得向第三方谈及、透露勘查成果信息。违者承担相关法律责任，并赔偿发包方由此而造成的经济损失。

10.2.6认真做好施工现场的治安保卫工作，确保财产、人员的安全，否则由此带来的一切经济损失由承包方承担。

10.2.7承包方应成立项目管理机构（项目组），任命项目经理，并设钻井工程技术主管、钻井液技术主管、生产技术主管等专岗，书面告知发包方。项目经理应常驻钻井现场，全权负责同发包方及现场监督的工作联系，技术主管应在现场指导工作，项目组成员每月在岗时间不得低于85%。承包方项目组关键岗位人员禁止变更，特殊情况需书面汇报发包方同意后，方可变更。

10.2.8承包方应按以下要求提供设备及材料：

10.2.8.1承包方提供的设备材料和工具应满足施工及随时处理各种常见事故（如卡钻、钻具或仪器落井等）的要求，且不低于投标承诺及设计要求。

10.2.8.2承包方要向发包方提供所有承包方设备和工具详细资料（包括但不限于设备名称、型号、生产厂家、数量、购置年限、出厂合格证、使用和检验记录、性能指标）以及对作业和安全至关重要的操作标准。对于承包方不按要求向发包方报送资料的设备，发包方将视为不合格设备。未经发包方同意，承包方不得擅自将现场主要设备撤走、更换。

10.2.9承包方应按以下要求配备现场钻井队施工人员：

10.2.9.1配备的人员应认真负责、具有实践经验、具备相应上岗资格、遵守法律、服从发包方管理且数量足够，满足施工要求。

10.2.9.2承包方每支钻井队应配有至少两名工程师（技术员）、一名队长（书记），钻井队主要岗位人员变动须经发包方同意。

10.2.9.3承包方应对参加施工的员工进行必要的法纪教育，保证所属员工遵守发包方现场管理规定、遵守国家法律，尊重当地民族的民俗，不侵害国家、集体和他人的权益。

10.2.10生产动态汇报及资料

10.2.10.1每日定时按发包方要求的格式向发包方汇报现场生产情况，每月提交钻探月报表、月度生产小结；发生重大事件及时汇报，井下复杂或事故按照汇报流程要求上报发包方。

10.2.10.2按照钻井设计要求，全面、准确取全、取准各项参数和资料，及时发现和切实保护储层。真实、准确、整洁、规范的提交原始资料。资料的标准、格式、内容、份数、提供时间符合发包方要求。发包方有权在资料上交前调用任何相关资料。

10.2.11完井及交接：完井后应推平井场，按发包方要求及按有关规定清除固定基础，处理好泥浆和废弃物，对井场做固化处理，为完井或试油施工提供场地。

10.2.12承包方应保证在施工中认真贯彻执行国家颁布的环保法规，严格控制三废（废水、废油、废钻井液）外流，如果因三废外流造成污染，承包方承担全部法律责任。完井后做到工完料净场地清。

11.与其他协作方的配合

11.1承包方应提前通知其他协作方准确到井时间并及时交接工作，具体的规定如下：承包方应提前24小时通知测井队，提前48小时通知固井队，提前48小时通知试压队，提前48小时通知中途测试单位。

11.2其他协作方施工前，承包方应按设计或相关规程要求准备好井场、井眼，并调整好钻井液性能，对有关设备进行认真检修和保养，免费提供电力、照明、水、牵引等必要的施工条件，保证施工的顺利进行。

11.3承包方应提供畅通、稳定的井筒条件。如在配合作业中因上述原因造成遇阻遇卡，经发包方项目部、现场监督确认后，承包方应负责组织处理，直至完成配合任务，承包方承担由此发生的全部费用。

11.4其他协作方在施工过程中，如属于承包方原因造成仪器遇阻、卡或无法打捞，承包方应负责处理，并承担相应费用。其他协作方在施工过程中如属其他协作方原因造成仪器遇阻卡、拉断电缆等不能正常工作或发生从井口掉仪器、工具、落物到井下等复杂事故的，损失由责任方承担，承包方应协助处理复杂事故，在此期间所发生的费用，发包方按双方协商标准将责任方工程款向承包方支付作业费。

11.5负责对到达井场的发包方材料进行免费卸车、清点、保管、装车（回收）。

11.6因承包方不能按约定配合其他协作方作业，导致其他协作方等候及损失时，承包方不仅承担以上等候费及损失而且要按合同约定承担违约处罚；造成承包方等候及损失，承包方承担，工期不顺延。

12.钻井风险及其承担

12.1发包方应向承包方提供必要的地质资料和技术支持。

12.2本委托钻井工程为风险总承包，作为专业钻井队伍，承包方应充分了解承包钻井工程作业的风险性，并具有财务支付能力和技术能力，同时还应有抗拒风险和化解风险的能力。

12.3因承包方原因造成的事故的处理，由承包方负责，所发生的费用承包方自行承担。如由此给发包方造成损失的，承包方还应当予以赔偿。

12.4承包方自愿承担施工区块工程不确定性的地质风险，除发包方确认追加费用外，原则上不在合同约定范围外追加费用。

13.保险与劳资纠纷责任

13.1履行本合同期间，承包方必须对自己的全部设备及人员进行依法缴纳保险并承担费用，如在作业中因承包方人员出现工程事故、人员伤亡或给任何他方造成损害的，由承包方负责向保险公司索赔，发包方不负任何责任。

13.2履行本合同期间，承包方应与其雇佣的人员依法签订劳务或劳动合同。如承包方与其雇佣的劳务人员发生任何纠纷，由承包方自行负责，发包方不负任何责任。

13.3如在作业中因承包方人员出现工程事故、人员伤亡或给任何他方造成损害的，每发生一次，承包方应当按 xxx 元每人每次向发包方支付违约金，由承包方负责向保险公司索赔，保险公司赔偿不足的部分，由承包方负责赔偿，发包方不负任何责任；如承包方没有购置保险，引起的所有损失赔偿均有承包方自行全部承担。如因上述原因给发包方造成损失的，承包方还应当予以全部赔偿。

13.4如因承包方不按期支付工资，引起承包方务工人员向发包方主张支付的，由承包方自行负责，发包方不负任何责任。每发生一次，承包方应当按 xxx 元每人每次向发包方支付违约金，同时，发包方有权从应付承包方款项中直接予以支付，如因此导致超付款项给发包方造成损失的，承包方应当予以全部赔偿，如因此引起发包方向第三方支付违约金、赔偿金的承包方亦应当予以全额赔偿。

14.保证与承诺

14.1发包方保证：具有进行勘探开发矿产资源的合法资格，具备国家要求必备的许可、资质等各种证件，已经依法取得《法人营业执照》，发包方签订和履行本合同不会违反国家的相关法律法规。

14.2承包方保证：具有进行本合同相关作业的合法资格，具备国家或油气行业要求必备的许可、资质等各种证件，已经依法取得《法人营业执照》或《营业执照》、《安全生产许可证》，承包方签订和履行本合同不会违反国家的相关法律法规。

14.3双方承诺：因执行本合同的需要，一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、软件及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权和商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方承担由此产生的全部法律和经济责任。

15.违约责任

15.1承包方应对钻井工程期限及质量全面负责，对工期延误及工程质量存在的任何缺陷，承包方自行负责补救，并承担相应的责任。

15.2未经发包方许可，承包方擅自把本合同主体工程分包或转包，承包方向发包方支付合同暂定总价 3 %的违约金，并终止相应行为，且发包方有权单方解除终止合同，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.3钻井液密度按设计规定执行，但当随钻检测的地层压力系数大于或小于设计钻井液密度时，承包方在报请发包方同意后，按实际地层压力系数调整钻井液密度。无故超出设计范围，每发现一次，则支付 2000 元作为违约金，并责令停工整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.4承包方配备的主要人员、设备、工具每一项不合格或低于设计及投标承诺，承包方向发包方支付10000元的违约金。承包方配备的主要人员、设备与承诺或投标文件严重不符、盗用或伪造队伍资质，发包方有权解除合同或要求承包方采取补救措施并承担合同暂定总价 1 %的违约责任。如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.5对于承包方自行组织的入井材料，抽查合格率须达到100%。每抽查出一种材料不合格，则支付 5000 元作为违约金，承包方应当按照发包方要求进行整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.6承包方未按本合同要求配合发包方及其他协作方工作，每发生一次，则支付    5000元作为违约金，承包方应当按照发包方要求进行整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.7承包方不执行发包方监督指令、擅自变更设计、不按设计要求施工，每发生一次，则支付 2000-10000  元作为违约金，承包方应当按照发包方要求进行整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.8承包方违反本合同保密条款规定的，擅自接待他人进入现场，每发生一次，则支付 5000-10000  元作为违约金，承包方应当按照发包方要求进行整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.9承包方未按合同约定及时通知、汇报、提交日报（月报）；承包方上报的信息、提交的数据、资料等与实际不符或漏取漏报；承包方虚假上报或故意隐瞒项目信息、数据等资料的，每出现一次此类情形，则支付 1000-3000 元作为违约金，承包方应当按照发包方要求进行整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.10因承包方原因造成本合同无法履行，承包方应向发包方退回已收工程款项，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.11因承包方原因造成环境污染或钻后治理不达标的，承包方负责治理，如给发包方造成损失的，承包方负责全额赔偿。

15.12因承包方原因造成工程质量不合格，初步整改后仍不合格，严重影响后续作业或地质目的完成，承包方向发包方支付合同暂定总价  2  %的违约金。承包方应当无条件整改至合格为止，如承包方不按发包方要求限期整改完毕，发包方有权单方解除本合同并委托第三方进行整改，承包方应当承担全部费用，同时如由此造成发包方其他损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失，包括但不限于钻前、钻井、录井、测井、固井等报废的所有损失应当予以赔偿。

15.13承包方人员违规操作、违章操作、违反纪律（如在现场饮酒、聚众斗殴、赌博等）造成不良社会影响，或损害发包方社会形象的，承包方应当立即更换违章违纪工作人员，并不得再次安排在发包方所属范围内的任何施工项目。每出现一次此类情形，则支付 1000元作为违约金，承包方应当按照发包方要求进行整改，如造成发包方损失的，承包方还应当赔偿发包方所有损失。

15.14如因承包方原因造成漏气或者发包方供设备损坏等问题，承包方应赔偿发包方全部损失。

15.15对于发包方采用新工艺、新技术，承包方必须配合，积极完成，对于所需增加的费用，由双方协商解决。

15.16对于承包方违约行为的违约金，有特别约定的按特别约定履行，违约金无特别约定的，承包方每违反合同约定一次，按本合同暂定总金额 0.1 %向发包方支付违约金，除违约金外，如由此给发包方造成损失的，承包方还应当予以全部赔偿。对于承包方应付的违约金、损失赔偿款等，发包方有权从应付承包方的款项中直接扣除，不足部分乙方应当予以补足。

15.17本协议约定有违约金计算标准的，按照约定标准处理，未约定违约金计算标准的，存在严重违约情况的按照合同金额或者完工金额的  0.2  %处理。

15.18承包方在施工过程中，将发包方供应井材料挪为他用的，每出现一次，则支付1 万元作为违约金，如由此给发包方造成损失的，承包方还应当予以全部赔偿。

15.19承包方违反合同约定工期，每逾期一日承担  2000-5000  元违约金，因承包方违约，发包方要求其整改引起的工期延误责任，乙方仍应承担。

16.资料的归属与保密

16.1资料的归属：承包方在合同规定的作业中所取得的一切资料均属发包方所有。施工结束，按合同规定的时间审定验收之后，应全部完整地移交给发包方；在向发包方移交前承包方应妥善保管，由于承包方原因造成资料损坏或遗失的，承包方应承担违约责任。

16.2资料的保密：承包方作业所取得的一切资料及由发包方所提供的一切资料均认为应是保密的，承包方在未征得发包方同意前，不得以任何理由、任何方式向第三方泄露或在刊物上发表资料内容。如因承包方原因造成资料泄密的，承包方应承担违约责任。

16.3承包方在取得发包方书面同意之前，不得复制、保留应属于发包方的任何资料、图件，更不可以任何非法的手段保留、泄露、索取应属于发包方所有的资料

16.4本保密条款在合同终止后15年内仍有约束力。

17.知识产权的归属

本合同履行过程中，承包方利用发包方提供的物质技术条件完成的新技术、新工艺、新方法、新发明等技术成果，其专利申请权归发包方所有，承包方享有免费使用的权利；承包方在自身技术基础上独立完成的技术成果，其所有权及专利申请权归承包方所有，但发包方有权在本项目范围内无偿使用。

18.不可抗力事件

18.1不可抗力事件是指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、火灾（非人为）、雷击、雪灾、瘟疫、流行性疾病、海啸、风暴潮、台风、泥石流、滑坡等自然灾害；战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件、政府行为导致无法履行合同的情形。

18.2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，受到不可抗力影响的一方应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度，在不可抗力发生后 72 小时内以书面形式通知对方，并在其后 7 日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

18.3因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

18.4在受不可抗力影响一方遵守法律规定及本合同约定的前提下，因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担（为避免疑义，由于任何一方过错引起的损失除外）。

18.5如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 30 日以上时，双方应就继续履行本合同进行协商，协商不成则双方均有权解除本合同。当一方因上述原因解除本合同时，应当以书面形式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

19.HSE管理

19.1在承包钻井工程期间，可能存在以下危险危害，承包方应提前做好预案积极采取有效安全措施消除这些可能存在的危险危害，防止发生任何安全事故。

19.1.1井涌、井喷、爆炸、硫化氢中毒、失火、放射性物质危害、油料、燃料及其他有毒物质泄露等造成人员伤亡财产损失或环境污染。

19.1.2 因违反操作规程、违章指挥及管理原因造成合同项目施工作业事故；在生产过程中，造成机械器具、动力设备、电力设施、仪器仪表、锅炉压力容器损坏的设备事故；以此引发的危险危害。

19.1.3由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善所发生的人身伤害、急性中毒事故等人员事故危害。

19.1.4 因不可抗力带来的潜在危害。

19.2 对发包方钻井工程HSE要求

19.2.1贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准及安全生产规章制度。

19.2.2对承包方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查，在监督过程中发现钻井设计、井场、钻井设施、井控设备等不具备安全条件，有权要求承包方停止施工，并书面通知承包方制定具体安全措施。

19.2.3 对承包方安全业绩、资质进行审查，对承包方针对作业项目制定的健康安全环境例卷进行审查并备案。

19.2.4 发生事故后积极协助承包方进行抢救，防止事故扩大，并按照有关规定进行报告。

19.2.5 根据施工项目的技术要求履行应尽的义务。

19.3 对承包方钻井工程HSE要求

19.3.1 承包方在钻井施工中应具备《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规，或国家有关标准、行业标准规定的安全生产条件，有健全的安全生产责任制、安全操作规程和具体的安全措施。努力实现“零职业病、零事故、零污染”的安全生产业绩目标。

19.3.2遵照ISO14000环境管理体系，坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，做到勘探与生产和环境保护并举，推行清洁生产，实行污染物排放浓度控制与总量控制相结合，实现环境污染全过程控制。

19.3.3预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，以确保工程项目的安全生产。

19.3.4承包方制定的有关钻井生产安全制度、操作规程、安全措施以及HSE管理体系文件是执行本合同的依据之一。

19.3.5按规定组织好安全检查，发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告发包方。

19.3.6建立井控领导管理体系，分级对井控设备、设施负责。

19.3.7发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按要求报告发包方。

19.3.8承包方应对作业人员进行安全生产教育培训，具备相应的安全意识和技能；特种作业人员应具备相应的资格证书。

19.3.9施工作业应做好污染防治工作，尽量选用无害化泥浆，污水池应有防渗漏措施，防止污染地下水。作业过程中产生的污水必须处理回用或达标排放。

19.3.10承包方在施工过程中存在安全隐患，发包方有权要求其停工整顿，甚至解除合同。

20.合同的生效、变更与解除

20.1本合同自甲、乙双方代表签字（签章）并加盖合同专用章后生效。

20.2在合同履行期间，合同双方协商一致，可以变更合同。

20.3需要变更或解除合同时，一方应提前7天以书面形式（信函、电报、电传等）向对方提出建议，建议的内容包括：变更或解除合同的理由、变更后的合同条款、因变更和解除合同所造成的损失责任、答复的期限等。信函一式二份（合同双方各一份）以备查验；

20.4一方对另一方提出的合同变更或解除的建议表示接受或拒绝时，应做出书面答复。答复的期限为接到书面文件之日起7天以内。逾期未答复不代表接受。

20.5变更或解除合同双方应签订书面协议。合同变更或解除前，原合同继续履行。

20.6因变更和解除合同，使一方利益遭受损失时，根据具体情况确定赔偿责任

20.7承包方通过多种方法试验均不能完成本合同规定的地质及工程任务，且装备、技术和人员素质已无改变的可能，则发包方有权解除本合同。

20.8一方违约而使另一方继续履行合同成为不必要时，守约方有权解除合同，而且有权要求对方赔偿由此造成的全部损失。

20.9本合同赋予的双方有权解除合同的其他条款。

20.10承包方存在下列情形之一的，发包方有权单方解除合同：（1）逾期开工超过XX日的；（2）工程质量不合格且逾期未整改或整改后仍不合格的；（3）擅自分包、转包的；（4）拖欠农民工工资超过XX日的。发包方行使单方解除权前，应向承包方发出书面整改通知，给予不少于 15 日的整改期限，承包方逾期未整改的，发包方方可解除合同。合同解除后，双方应在 15 日内对已完工程进行验收和结算，发包方应在结算完成后 10 日内支付已完工程的相应款项。承包方的材料设备由其自行收回，但若该材料设备已用于工程且无法分离的，发包方应给予合理补偿。

21.争议的解决

21.1如发生争议，由各方协商解决。协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、财产保全险保险费、交通费、执行费、拍卖费、评估费、鉴定费以及律师费等）均由败诉方承担。

21.2合同各方向对方送达的通知及诉讼过程中（包括一审、二审、执行、再审程序）需要向各方送达的法律文书（包括但不限于：开庭传票、裁定书、判决书等）均以本合同签署页确定的信息为准，邮寄送达被退回的，以邮件退回之日视为送达之日。合同各方需要变更送达地址的，须以书面方式通知对方。

22.其他

22.1本合同未尽事宜，双方可根据具体情况另行协商达成补充协议，与本合同具有同等法律效力。

22.2在执行合同期间所形成的经双方代表签署的各种协议、合同附件、备忘录、发包方监督现场签认的与执行本合同有关的意见等均是本合同的组成部分，与合同具有同等效力。

22.3本合同一式6份，甲乙双方各持3份，具有同等法律效力。

22.4本合同的组成部分及适用范围

22.4.1补充协议条款（如有）；

22.4.2本合同正文条款；

22.4.3《工程规定项目及上交时间要求表》

22.4.4中标通知书；

22.4.5本合同HSE条款；

22.4.6招（投）标文件、答疑（澄清）纪要、招标过程中发的各项文件；

22.4.7图纸及设计文件；

22.4.8技术规范及相关标准；

22.4.9合同终止前协商、变更和明确双方权利义务的会议纪要；

22.4.10 经甲方批准的施工组织设计等文件；

22.4.11其他：                /          。

（此页无正文，为双方签字盖章页）

| 发包方： | 承包方： |
| --- | --- |
| 法人或委托代理人： | 法人或委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同签订地点：乌鲁木齐市沙依巴克区 |  |

附件1：工程资料的规定项目及上交时间要求表

| 序号 | 项 目 | 上交份数 | 上交要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井井史 | 按设计要求提供 | 完井后 10 日内 |
| 2 | 钻井工程日报表 | 按设计要求提供 | 完井后 10 日内 |
| 3 | 钻井工程完井报告（钻井工程总结报告、钻井液总结报告等其他报告） | 按设计要求提供 | 完井后10 日内，同时交电子版 |
| 4 | 钻井液日报表 | 按设计要求提供 | 完井后10 日内 |
| 5 | 钻井液井史 | 按设计要求提供 | 完井后10 日内 |
| 6 | 钻井班报表 | 按设计要求提供 | 完井后10 日内 |
| 7 | 井控装置及套管试压记录 | 按设计要求提供 | 完井后10 日内 |
| 8 | 钻井工程事故卡 | 按设计要求提供 | 事故处理后3日内 |
| 9 | 处理复杂情况记录及总结 | 按设计要求提供 | 完井后 10 日内 |
| 10 | 水泥浆室内及现场复核试验记录、各次固井施工报告 | 按设计要求提供 | 完井后 10 日内 |
| 11 | 套管扭矩记录、套管数据记录 | 按设计要求提供 | 完井后 10 日内 |
| 12 | 测斜记录 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 13 | 井控装备班报表（参数井探井） |  | 承包方留存 |
| 14 | 防喷演习记录（参数井探井） |  | 承包方留存 |
| 15 | 井控工作记录（参数井探井） |  | 承包方留存 |
| 16 | 钻进中坐岗观察记录 |  | 承包方留存 |
| 17 | 起下钻中坐岗观察记录 |  | 承包方留存 |
| 18 | 钻具记录本 |  | 承包方留存 |
| 19 | 钻头卡片 |  | 承包方留存 |
| 20 | 指重表记录卡 |  | 承包方留存 |
| 21 | 各类施工总结报告 | 按设计要求提供 | 完井后 10 日内 |

附件2：HSE合同

HSE合同

为履行《钻井工程合同》（以下简称“合同”）之目的,                      （以下简称为“乙方”）同意遵守  新疆维吾尔自治区地质研究院（以下简称为“甲方”）的如下有关环保健康安全的标准及政策：

第一条 环保健康安全政策

1.1 乙方的一切活动都应遵守国家的法律、法规；执行行业规范、标准；保护人员安全、健康，保护环境及甲方财产。并且：

1.1.1 建立和维持环保、健康、安全管理系统，规范人员的行为方式以达到甲方环保、健康、安全的目标；

1.1.2 持续检查、评价并向甲方报告其在环保、健康、安全方面的状况，并制定和实施改进措施；

1.1.3 员工在环保、健康、安全方面的表现是对其进行考核奖惩的依据；

1.1.4 甲方有权要求乙方依据HSE标准执行环保、健康、安全的管理工作。

1.2 据此，乙方承诺：

1.2.1 遵守所在国家、地区的法律法规及行业标准。

1.2.2 在所有勘探、开采业务中，我们都将站在保护环境、维护健康和确保安全的最前列，确保一流的HSE业绩。

1.2.3 减少开采过程中的环境污染，实现环境保护与油气开采协调有效发展。

1.2.4 坚持预防为主，加强现场的HSE检查监督及考核，杜绝违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的现象，通过对隐患的预防和治理工作，预防和控制开采过程中的突发事件和紧急情况发生。

1.2.5 通过不懈的努力，期望取得一流的HSE表现，赢得客户、股东和社会的依赖，为未来的可持续发展做出贡献。

第二条 概述

2.1 甲方把确保每一个在项目中工作的人员及其所在的环境都处于环保、健康和安全(下称HSE)的良好状态下视为最重要的工作。因此甲方要求乙方及其分包商在HSE的管理中在不低于最低行业标准的同时，积极追求最高标准。

2.2 乙方应严格遵守本附约各条款，如果违反本附约规定或对HSE风险的控制不能使甲方满意，在乙方拒绝改正和/或经过最大努力仍无法满足甲方要求的情况下，甲方有权单方终止合同，且不构成甲方于本合同项下的违约。

2.3 乙方应确保其所有的工作人员和分包商都准确理解本附约各条款所规定的内容且应当按本附约规定进行操作。

2.4 乙方应确保其所有员工熟悉并执行各项HSE要求和规定，熟练掌握HSE知识和技能，建立良好的HSE理念。在预防事故、控制损失和环境保护方面，采取积极的态度与甲方合作。

2.5 乙方应依据有关法律、法规和规定，确保所有人员均已经通过必要的职业培训和安全环保培训，有资格并且经证实能从事本合同规定的相应工作。

2.6 乙方应雇佣那些身心健康、工作称职的员工完成工作。员工出现下列情形之一的，不能被认为是身心健康、称职的人员：严重睡眠不足疲乏无力的，患传染病的，依赖药物的，酗酒的，赌博和吸毒人员。

2.7 乙方应为员工提供合适的和性能完好的工具、装备。

2.8 乙方应确保所有按合同和本附约规定提供的设施、设备、机器、器械、工具和装备等符合有关的HSE标准，并同时保持工作场所清洁、有序。

第三条 双方责任与义务

3.1 甲方的权利

3.1.1 有权要求乙方配备HSE管理机构或人员，执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度及安全操作规程，控制危险源，熟练掌握事故防范措施和事故应急预案等。

3.1.2 有权要求乙方严格履行安全生产责任制，并对乙方履行安全生产责任制情况进行监督。

3.1.3 有权要求乙方按规定维护相关的生产设施设备并使设施设备始终处于良好的工作状态。

3.1.4 有权对乙方施工作业的HSE管理情况进行监督检查。

3.1.5 发生事故后，有权参与事故的调查及按照合同约定进行处罚。

3.1.6 有权要求乙方对其分包商的HSE资质业绩进行评价并提交报告。

3.1.7 有权要求乙方与其分包商之间制订HSE条款并明确责任划分。

3.1.8 有权对乙方进行安全业绩及资质检查，有权根据承包项目危险性的不同，要求乙方制定专门的HSE方案并对其进行审查。

3.2 甲方的义务

3.2.1 向乙方明确施工作业区的范围、危险源及安全管理要求，为乙方提供本合同中规定的安全条件。

3.2.2 发生事故后，积极组织抢险，防止事故扩大，并按照甲方有关规定进行报告。

3.2.3 应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。按本合同的规定配备安全生产设施设备。

3.2.4 甲方有义务对于风险性突出的合同工程项目提出特别说明，明确HSE要求，并对乙方的相应措施进行审核。

3.2.5 其他根据相关规定要求应尽的义务。

3.3 乙方权利

3.3.1 有权对甲方的HSE工作提出建议和改进意见。

3.3.2 对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。

3.3.3 对于属于甲方的作业场所，有权按规定要求甲方提供符合安全施工作业的条件和环境。

3.3.4 发生严重危及乙方生命安全的紧急情况时，乙方有权采取合理必要的避险措施。

3.3.5 乙方有权要求甲方提供相关的HSE资料。

3.4 乙方义务

3.4.1 必须健全安全管理机构或配备相关人员，建立安全生产责任制，针对施工作业项目制定HSE方案，执行甲方要求的安全规章制度。

3.4.2 按规定组织好安全检查，发现作业过程中的不安全隐患时，应采取有效措施进行消除，对于重大危险隐患应及时通报甲方。

3.4.3 发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按照甲方要求报告。

3.4.4 应按规定维护并保持甲方或乙方的设施设备处于完好状态。

3.4.5 应对作业人员进行安全培训，具备相应安全意识和安全技能；特种作业人员应具备相应的资格证书和上岗证书。从事特种作业的人员必须通过专业培训并获得特种作业资格证书。

3.4.6 乙方应向工作人员提供必备的劳动保护用品，并有切实可行的措施保证员工正确使用劳动保护用品。

3.4.7 不得使用不符合甲方要求或不符合国家、行业标准的材料、设备、装置、防护用品、安全检测仪器等。

3.4.8 乙方招用分包商，应对分包商的HSE业绩及资质进行评估，并报告甲方。

3.4.9 乙方有责任和义务在HSE条款中明确对甲方利益的维护。

3.4.10 乙方有义务雇佣身心健康的人员从事合同项下工程项目的执行。

3.4.11 乙方施工作业人员的工伤保险由其自行承担。

3.4.12 其他根据相关规定要求应尽的义务。

3.5 有关责任划分的要点

3.5.1 乙方负责合同工程施工的HSE管理，并承担由此带来的风险和责任。

3.5.2 甲方负有对合同工程施工的HSE管理进行监督检查的责任，但这并不影响和减少乙方应负的责任。

3.5.3 甲方或乙方违反合同要求，未造成事故时，依据合同约定对违约者进行处罚。

3.5.4 发生事故时，甲方与乙方都有抢险救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3.5.5 应经事故调查后确认责任；事故报告和调查应按照HSE条款有关规定进行。

3.5.6 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按合同约定赔偿损失；乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按合同约定赔偿损失。

3.5.7 合同双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按照合同约定进行处罚。

3.5.8 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，按照本附约中的罚则条款对乙方进行处罚。

3.5.9 由于不可抗力造成合同项目发生事故及损失，甲方及乙方各自承担相应的损失。

3.5.10 甲方与乙方可根据合同约定对设备进行保险。

3.5.11 对于乙方总包的合同工程，由乙方对整个合同工程的HSE负全部管理责任。

第四条 安全管理体系

4.1 乙方应具备完善的HSE理念与政策，并应制定相应的HSE管理体系。

4.2 乙方应遵循有关的法律、法规和规定，有关的HSE标准；理解和接受甲方的HSE理念、政策；遵守甲方的HSE管理体系中的有关规定。

4.3 甲方要求乙方在合同工程施工过程中应用适当的安全管理体系并实现以下目标：

4.3.1 突发事故为零

4.3.2 人员伤亡为零

4.3.3 环境污染事件为零

4.4 为确保HSE目标的实现，甲方采用了油气开采的相关HSE体系文件，这些文件陈述了对HSE风险的识别及管理的方法。乙方和分包商遵循的工作标准不能低于中华人民共和国的国家法规要求的标准。

第五条 规定

5.1 乙方应采取任何必要的步骤确保其雇员遵循所有相关的HSE法规制度。

5.2 乙方所有雇员应充分熟悉工作场地的环境、与工作相关的危险条件、和环境相关的规则及标准包括如何处理废品和危险材料等。工作开始前应进行危险分析和风险评估。

5.3 乙方所有雇员须充分明白一旦发生事故和事故隐患应立即向有关领导或甲方代表报告，确保事故能得到及时正确的处理并采取有效措施防止事故扩大或隐患变成事故。

5.4 乙方应明确任何人员伤、亡事件必须立即报告甲方并迅速开展对事故原因的调查，并在48小时内提出预防纠正措施，否则应向甲方解释不能完成调查的原因。

5.5 乙方所有雇员应明白他们有权将他们认为未得到适当控制的HSE的风险及时报告上级，以便采取措施预防潜在的伤害或损失，并提供安全和健康的工作环境。

5.6 乙方所有雇员都应熟悉工作场地的一切安全和工作要求，特别是乙方的工作批准制度和类似动工、动火批准程序。这些程序经甲方认可后作为HSE计划（参见本附约第12条）的一部分。

5.7 在工作启动之前，所有人员都应接受现场安全指导和相关的技术培训。乙方提供这种培训必须包括相关知识及工作期望，现场安全规定、标准及即刻报告受伤事件的要求等内容。

第六条 能力

6.1 乙方的工作人员须具有合适的资格、技能、经验和能力向甲方提供合同工程施工的服务。特种作业人员必须持证上岗。

6.2 甲方可能要求乙方提供其工作人员的能力证明。

第七条 HSE

7.1 应甲方的要求，乙方应根据工作中风险程度的评估按周或更短的间隔期内向指定的甲方代表提交正式报告。其报告的格式由甲方提供，报告应在规定的时间内完成。

7.2 该报告应概括乙方在报告期内的HSE执行情况，应对以下内容进行重点描述：

7.2.1 HSE计划目标的实现情况。

7.2.2 所有会造成潜在的、或重大伤害的、或对设备财产造成损失的、或其他应该向管理部门报告的事故、溢油和计划外排放。

7.2.3 所有虽未发生但会造成潜在伤害、损失的事故。

7.2.4 改进措施、禁令发布及法律诉讼通告等。

7.2.5 其它须向管理部门汇报的事项。

7.2.6 乙方应每月向甲方提供为甲方合同工程工作的所有人员总的工作时数。

第八条 医疗和责任保险

为合同工程提供施工服务的所有乙方工作人员应具备以下条件：

8.1身体健康。

8.2 提供自我保险或具有乙方提供的责任保险，根据和甲方签订的合同，这些保险须在开始工作之前办妥。

8.3 有权使用乙方在工作场所提供的医疗设施,这些设施的供给是根据人员数量和相关的作业危险程度确定的。其医疗用品的种类与数量应由乙方在与甲方另行签订的合约中详细列明。

第九条 个人保护设备

9.1 乙方应为工作人员提供所有必需的劳保用品和设施（PPE），特殊劳保用品应在HSE计划中详细列明并获得认可。

9.2 乙方须根据工作中的危险程度选择合适的PPE，并应认识到PPE是最后的保护措施，任何详细的工作计划、措施和管理均不能取而代之。

9.3 在所有施工场地，PPE的最低要求如下：

9.3.1 安全帽

9.3.2 钢头工鞋

9.4 根据工作性质，满足以下用品的使用：

9.4.1 安全眼镜

9.4.2 手套

9.4.3 工作服

9.4.4 保护听力的用品

9.4.5 超过2米高工作时的防坠落设施

9.4.6 高风险工作时的专用保护设施

9.5 乙方在评估PPE要求时，应根据对危险的预测确定实际需要的用品设施，而不能只满足最低的劳保要求。

第十条 工作环境

10.1 乙方应将身体状况不良而可能影响人员自身或他人健康和安全的工作人员名单正式通报甲方代表。

10.2 乙方应促使所有人员保持施工现场的清洁和整齐，从而将人员受伤、设备受损及工作被拖后、延迟的风险减至最小。

10.3 乙方应确保提供足够并能胜任的施工监督人员。

10.4 乙方应与当地社区和平共处，若有任何冲突、矛盾或对个人财产的破坏应立即报告甲方及有关政府部门并立即妥善处理。

10.5 乙方应向甲方报告包括盗窃在内的一切治安事件。

10.6 乙方应确保任何来访者进入施工现场前接受安全教育，使其了解施工场地的安全要求，并有人全程现场陪同。来访者进入施工现场须经高级管理人员的同意，并出具相关的手续。

10.7 乙方应禁止吸毒、饮酒人员、其他与工作或业务无关人员进入施工现场。一旦甲方要求或必要情况下，乙方应接受甲方的抽查。

第十一条 设备、设施安全

11.1 乙方有责任确保所提供的设备都处于完好安全的状态，特种设备应在检验合格有效期内使用。一旦甲方要求，乙方必须随时提供设备的检查记录，维修保养记录、检验档案等。

11.2 乙方应制定所有设备安全操作规程，并有责任确保所有的设备都是按安全操作规程进行操作。

第十二条 HSE计划

按甲方要求，乙方应编制一份全面的工作管理计划，即HSE计划。该计划应满足本附约所规定的要求。

12.1 制定HSE计划时应包括但不限于以下内容：

12.1.1 组织结构

12.1.2 工作范围

12.1.3 工作方法

12.1.4 使用的主要设备介绍

12.1.5 特种设备的鉴定和控制

12.1.6 工作中的风险评估

12.1.7 针对主要风险制定的安全作业程序

12.1.8 人员的资格能力确认

12.1.9 劳动保护装备的确定及管理要求

12.1.10 培训计划

12.1.11 工作许可制度

12.1.12 应急预案（火灾爆炸事故、人员伤亡事故、重大环境污染事故、气象灾害事故等）

12.2 乙方应与甲方代表充分协调，采取必要的措施确保HSE计划得到具体的执行。

12.3 HSE计划应按要求审核，并保持不断更新。

第十三条 废品处理和环保标准

在工作过程中，乙方应始终坚持以下几点：

13.1 遵守有关废弃物（气态、液态和固态）生产、运输、储存、加工和处理等方面的所有法律和规定。应使废品的数量最小化。

13.2 确保所有废弃物都得到有效的处理并符合相关的排放标准后排放。确保所有参加施工的机械设施和设备均符合国家和地方环保政策和法规标准的要求。

13.3 具备突发环境事故应急反应程序以及适当的应急响应设备。

第十四条 违约责任

14.1 乙方进入施工现场后必须严格履行自身的HSE职责、严格遵守本附约各条款及甲方针对合同工程项目制定的各项规章制度。

14.2 甲方安全监督人员将随机对乙方的HSE表现进行检查，对违规行为进行扣分，并作为甲方HSE管理部门是否同意支付合同价款的依据；当发生安全健康环保事故时，将按本条款的规定扣除相应的合同价款。被扣除的合同价款不再向乙方另行支付。

14.3 乙方HSE违规行为的扣分标准和处理办法

14.3.1 导致一次死亡3人及以上或一次重伤7人及以上，扣除该井队完成工作量合同总价款10%的金额；

14.3.2 导致人员死亡的，每死亡一人，扣除合同价款5%的金额；

14.3.3 导致人员重伤的，每人次从合同价款中扣除10000元；

14.3.4 导致人员轻伤的，每人次从合同价款中扣除1000元至1万元；

14.3.5 若在开工后一个月内即发生重大HSE事故的，或乙方存在严重HSE管理缺陷且甲方提出后无正当理由未能在规定期限内整改的，则该乙方将被认为是极度不安全作业机构，甲方即可单方面终止本合同，且所有的责任由该乙方承担。

第十五条 附则

15.1 乙方应在合同签字后十(10)日内向甲方提供HSE组织机构、联络图以及相应的人员职责，同时提交乙方的HSE计划和针对可能发生的事故应采取的应急计划。

15.2 乙方在项目开工后，若发生事故还需按要求填报事故报表。

甲方（盖章）：		  乙方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：          法定代表人（委托代理人）：

（签章）                            （签章）

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

附件3：廉洁协议书

廉洁协议书

为保证发包方项目建设工作公正、公平、有序健康地发展，维护双方利益，促使交易双方廉洁自律，经过新疆维吾尔自治区地质研究院 （以下简称“发包方”）与                      (以下简称“承包方”），就廉洁协议有关事项共同协商一致，订立条款如下：

1.本协议适用于双方进行的任何交易项目。

2.交易双方依据签订的合同和协议，在有关法律法规和规定范围内享有各自的权利、履行各自的义务并承担各自的责任。

3.承包方不得以任何方式向发包方有关人员请客、送礼（礼金、礼物、纪念品及其它物品）；不得向发包方发放任何形式的现金；不得为发包方有关人员提供非工作之车船机票、通讯工具、旅游娱乐及其他内容的消费。严禁向发包方有关人员行贿，否则违纪违法钱物由发包方收缴，并按收缴钱和物品价值的1－2倍扣罚承包方。情节严重者发包方有权终止合同，造成的经济损失由承包方赔偿。被终止合同者三年内不准进入发包方市场，情节特别严重者发包方有权追究其法律责任。

4.发包方不得收受和索要承包方的礼物、礼金和纪念品及其它物品；不得在承包方报销应自理的各项费用；不得向承包方借款；不得以工程为由让承包方购买与履行合同无关的物品。违者按《中国共产党纪律处分条例》、《企业职工奖惩条例》等有关规定处理，情节严重者追究法律责任。

5.交易双方的公务往来一律在办公室或施工现场进行，不得在其它场合进行。

6.发包方管理人员不得在承包方及所属单位兼职并领取任何形式的报酬；不得安排亲属在所分管的承包方及其所属单位工作。违者需辞退其亲属；情节严重的，按有关规定处理。

7.本协议由双方监督执行，双方单位及人员均有权向主管部门或纪检监察部门举报违纪违规行为，一经查实，对举报者给予适当奖励。

8.本协议自双方签字盖章之日起生效。

9.本协议份数为与主合同份数一致。所有经济交易合同由发包方纪检部门负责监督执行。

10.补充条款（不得违反国家有关法律法规及企业有关规定）：无。

发包方（盖章）：		                   承包方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：           法定代表人（委托代理人）：

（签字）                             （签字）

日期：    年   月   日               日期：    年   月   日

附件4：保密协议

保密协议

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人人民共和国保密法》、《保密法实施办法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人人民共和国知识产权保护法》以及有关保密的国家法律、法规及标准，按照《                合同》中的商业和技术秘密有关事宜，甲、乙双方按照平等互利、协商一致的原则，就项目订立本合同。

1 定义

1.1 保密信息的定义

保密信息指不为公众所知，又能为其所有者带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、合同价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件；保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的。

上述所称的保密信息不包括如下的信息：

1） 在不承担保密义务的情况下，接收方从提供方收到之前就已知晓的；

2） 非因任何一方的过错造成的为公众所了解的；

3） 从没有保密义务的第三方那里正当取得的，并且以该取得方所应了解为限，该第三方不是违法的获得和披露该保密信息；

4） 提供方向没有保密义务第三方合法披露并且被该第三方合法披露的；

5） 在没有接触保密信息的情况下，接收方独立开发取得的；

6） 接收方事先征得提供方书面同意而发布的。

1.2 接收方和提供方

1） “接收方”指：保密信息的获得方。

2） “提供方”指：保密信息的来源方。

2 保密义务

1） 接收方如同对待自己的保密信息一样，对取得的保密信息采取同样的措施，确保其安全。双方当事人同意只可以给予或传授给因履行所聘用之职务而必须并且适当地要求了解该等保密信息的雇员。双方当事人应将所有包含保密信息的文件和记录存放在一个安全的、保险的地方。任何以电子方式存储于电脑的保密信息应被誉为有效地防范于任何未经授权的直接或间接通过网络进行的入侵或使用。

2） 合同双方当事人相互承认任何一方自行提供给另一方的保密信息及其中包含和／或有关的一切权利，是提供方的专有财产，接受方应考虑提供方的利益妥善保存。

合同双方当事人同意双方披露保密信息的主要目的是为了双方在该工程中的合作。根据本协议的规定所提供之保密信息的使用，应只限于该项目的，除非在披露该等保密信息时，提供另外以书面形式指明其他目的。如果披露时指明的使用目的与上述规定的使用目的不相符合，则应以披露时指明的使用目的为准。未经披露方事先书面授权，不得将保密信息用于其他之目的。双方在此保证仅在与双方商定的项目有关时使用从另一方收到的保密信息，绝不为与项目无关的目的使用保密信息。

3） 合同双方当事人承诺，将对其各自及其雇员或代表，在其他一方当事人的营业地点因履行义务而知晓的所有内部商业信息严格保守秘密，绝不将该等信息泄露给任何第三方。

此规定特别适用于有关技术、设计、生产、经营或组织机构事宜的所有内部信息。

4） 如果任何一方当事人意图与第三方签署一份分包合同，因而不得不向该第三方披露保密信息，则该方当事人应事先从另一方当事人得到书面同意。该披露信息之当事人与分包人并应在披露该等保密信息之前，按照与本协议相同的格式签署一份保密协议。

5） 若接收方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，该接收方不得向该第三方披露任何提供方的保密信息；接收方应立即将提供方的保密资料归还提供方，或根据提供方的要求予以销毁；但如事先获得提供方的书面同意，接收方可继续使用该保密信息。

6） 如果接收方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，接收方在可能的情况下，应立即向提供方予以通报，以便提供方能以保密为抗辩理由或取得保护措施，并且应用尽适用法的所有程序来保护该保密信息,由此所花费的合理费用由提供方承担。

7） 如果接收方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，接收方在可能的情况下，应立即向提供方予以通报，以便提供方能以保密为抗辩理由或取得保护措施，并且应用尽适用法的所有程序来保护该保密信息,由此所花费的合理费用由提供方承担。

3 非权利授予

任何保密信息的获得并不意味着授予接收方任何有关提供方所有的专利权或版权，也不意味着授予接收方有关对方保密信息的任何权利，除了接收方有权为履行其在合同项下的义务合理使用提供方提供的保密信息。

4 知识产权

1） 保密义务同样适用于有关未经注册或未被授予专利权的发明的文件和信息。

2） 因对本协议所指保密信息的使用而直接或间接产生的知识产权方面的权利由合同双方当事人协商决定其归属。

5 违约和赔偿

1） 任何一方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。

2） 一方违反本协议的规定，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

3） 上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

6 保密文件的归还

在每一单独订立合同的项目终止之后，协议所涉及的由提供方送交给接收方的一切保密信息（双方存档资料除外），无论是书面的还是其他具体形式，以及接收方所作的复印件均需立即交还提供方，或者予以销毁，且有关销毁凭证应同时送交给对方。

7 一般规定

1） 对本协议任何条款进行修改，均应以书面形式作出并经双方当事人各自的合法授权代表签署，否则无效。

2） 本协议任何部分的无效不应影响本协议其他部分的效力。若本协议任何部分被宣告无效，当事人各方均应友好协商确定替代的规定，该等替代的规定应尽可能与双方当事人的原意相符合。

3） 提供方无义务保证向接收方所披露保密信息的准确性与完整性，也无义务承担所披露的信息所造成的任何特殊的、偶然的、后续的、间接的损害或损失，但该方应知所披露的保密信息会给对方造成损害或损失的除外。

4） 接收方因使用提供方所披露的保密信息而引起第三方的诉讼、仲裁、扣押或没收、赔偿或补偿请求或其他权利要求，由此给接收方造成的损害和损失，提供方应给予赔偿或补偿；接收方对第三方任何合理赔偿或补偿，该提供方应给予补偿，但接收方错误地使用该保密信息的除外。

5） 双方都承认，如有违本协议，因此而造成的损失将难以估量，并承诺：提供方可以向法院或有关的部门申请保护措施，来保护自己的正当权利,该等权利的行使不影响其继续享有和行使其他权利和补偿权。

6） 一方没有履行本协议的规定或没有行使协议项下的权利或其他有关权利，并不构成该方将来履行该规定或其他规定、行使该权利或其他有关权利的放弃。

7） 任何一方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方，但获得对方书面同意的除外。

8 本协议的生效及有效期

本协议自发标之日即合同签订之日起生效，并在协议终止10年内仍具法律约束力直至履行完毕。除非提供方提前九十天发出书面通知给接收方终止本协议，或协议双方一致同意终止本协议。但是按照本协议之规定对于在本协议终止前所披露的信息和文件的义务将不受影响，而将继续有效，继续具有约束力。

9 适用法律和司法管辖

本协议适用中国法律并按中国法律解释。任何通过友好协商后不能解决的争议均应提交有承包人所在地人民法院诉讼解决。

发包方（盖章）：		                   承包方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：           法定代表人（委托代理人）：

（签章）                             （签章）

日期：    年   月   日               日期：    年   月   日

附件5：防火安全承诺书

防火安全承诺书

为了切实做好本合同确定的工区内各煤矿瓦斯地面抽采井的防火工作，保证工程建设顺利完成，把防火责任真正落到实处，依据相关法规，确保施工期间防火安全，特作出如下承诺：

1 组织、管理、协调、监督、检查施工区域内的防火工作。

2 遵守国家及地方的有关防火及安全生产管理条例，遵守发包方有关防火安全管理规定，建立健全本单位防火及消防管理制度和措施预案。

3 针对施工区域（25m范围内）的具体情况制定符合实际、切实有效的防火措施和管理规范。

4 必须安排有上岗证或相关执业资质的人员进行施工建设的工程作业，开工前及施工过程中要严格管控作业人员，提高作业人员防火安全意识，确保按照消防安全规定进行各项施工作业。

5 禁止一切明火进入林区，严禁任何施工人员在设定的工作区域内吸烟及其他使用明火的行为。

6 对于确需用火作业的工作或工种，按照有关防火规定，办理动火作业许可后方能进行作业。

7 施工中如需使用易燃易爆危险品，存放及使用要严格按照有关技术要求进行保管使用，并建立专用库房，安排专人进行管理。

8 施工分包商自行负责施工建设中所属的车辆、设备、工具、消防设施等安全、维护和保养。自行负责所属施工人员的人身安全不受损害。

9 施工期间如出现火灾、消防及其他意外，除第一时间上报发包方公司和相关部门外，要及时判断其责任与自身是否有关，并注意收集相关证据，积极提供有关线索，避免被相关部门误判误罚。

10 认真配合地方政府相关部门及发包方，做好对施工现场人员的管理、监督、约束等工作，对相关部门及发包方提出的各项防火和施工安全整改措施，积极落实到位，同时在保证己方人员、财产安全的前提下应积极采取措施防止灾情进一步扩大。

11 我公司将信守承诺，因违反防火有关规定引起的火灾安全事故，我公司愿承担一切损失、后果和法律连带责任。

此承诺书自签字盖章之日起生效。

承诺人（签章）

年   月   日

附件6：不拖欠农民工工资承诺书

不拖欠农民工工资承诺书

为贯彻国务院关于杜绝欠民工工资的指示精神，保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人      代表                          郑重承诺：在我公司承建的项目施工过程中，需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，不拖欠农民工工资，保护农民工的合法权益。

2.保证每月及时足额支付农民工工资，不以任何借口拖延，并接受新疆地质研究院的监督检查。

3.为保障农民工工资的正常发放，我公司承诺按以下      方式执行。

- 我公司承诺合同签订后30日内，在发包方指定的银行开立农民工工资专用账户，并将账户信息提交至发包方。工程结算时，我公司申请将一定比例结算工程款打进农民工专用账户。

- 根据招标要求：中标后15天之内，承包方向发包方提供履约保证金（履约保函），保证金金额      万元。我公司承诺，若出现一起农民工工资纠纷，发包方根据工资纠纷总额，二倍扣除履约保证金。

4.严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

5.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，我公司愿意无条件接受新疆地质研究院采取的任何处罚，同时愿意接受相关行政主管部门依据有关规定作出的其它处罚决定。

承 诺 人（法人）：

（公司公章）

年   月   日

# 第五章 招标需求

一、项目名称和编号

项目名称：新疆哈密市吐哈盆地北缘盆山结合带油气资源调查评价新步地1井钻井技术服务

项目编号：XJGYZB-2026-20-CG

项目资金：人民币28412600.00元（贰仟捌佰肆拾壹万贰仟陆佰元整）

- 二、工作内容

（1）工作量：新步地1井5450米，2025年工作量5300米，取心不少于60米；初步设计采用四开井身结构施工。

（2）技术要求：工作方法和要求应符合油气钻井工作的相关规范。

（3）目标任务：通过开展新步地1井施工、获取深部各类岩石样品，进行目标层段含油气性评价并开展地球物理测井工作。通过地质调查井实施，初步了解主要目的层烃源岩的有效厚度、空间展布、有机地球化学特征、力学性质、含油气性特征及储盖层特征，初步了解调查区油气成藏条件。

（4）具体工程任务：完成新步地1井钻井施工设计；根据甲方要求开展钻井工作；提交钻井施工原始资料、总结报告及附图、附表、附件等。

（5）工作区位置：七角井镇以南20-30Km。

三、技术要求

油气地质调查井，用于掌握主要目的层烃源岩的有效厚度、空间展布、含油气性特征及储盖层特征，了解井下各层系含油气层段的厚度、储集性能、保存条件和含气量及含油性等特征，初步查明工作区油气资源富集规律；调查井施工中获取深部各类岩石样品、地层压力。

施工中除严格执行以下有关规范：《油气探井钻井地质设计规范》SY/T 5965-2017；《页岩气调查钻完井技术规程》DB43/T971-2014；《井身结构设计方法》SY/T5431-2008；《石油钻井井身质量控制规范》Q/SY1052-2011；《钻井液技术规范（试行）》CNPC-2010.8；《固井技术规范（试行）》CNPC-2009.5；《钻井取心作业规程》SY/T 5347-2016；《地质岩心钻探技术规程》DZT0227-2010；《石油套管现场检验、运输与贮存》SY/T 5396-2012《下套管作业规程》SY/T5412-2005；《固井作业规程》SY/T5374-2006；《钻井井场设备布置要求》Q/CNPC-XJ0281-2006。上述规范如有新规定，按新规定执行，还必须达到如下要求：

1.★资料收集分析利用与野外踏勘

供应商充分收集分析利用工作区的基础地质、水文地质、工程地质、以往油气钻井等资料，为钻探工艺优化提供依据。供应商自行组织野外踏勘，为施工方案的确定夯实基础。

2.★施工场地整理

（1）场地环境保护

钻探施工过程，应尽量将对环境的影响降至最低，如在挖泥浆池的场地应尽量找空旷且植被覆盖较少处，一旦在植被（主要是草地以及其它景观灌木等）覆盖完好的地方施工，应将植被迁移到合适的地方放置。施工过程中避免泥浆乱排放，施工完毕后将场地平整覆绿。

（2）施工防护与警示

1）施工场地四周设置彩条布围栏和风向标，安装井控装置，并在各个方向设置警示牌。在施工场地显眼位置设立施工牌。

2）钻探施工部门应按照国家和当地政府相关劳动保护法规和标准，为员工配备相应的劳动防护用品；应根据施工区域、季节和作业特点配备相应的急救药品；应保持机场和驻地环境卫生，定时清理垃圾，保持干净整洁，应有防鼠、防蝇、防蚊、防蛇等措施。应按照地质勘查安全生产规程相关要求做好用电、防风、防雷、防洪、防火等安全规定。

3）H2S、可燃气体监测两种方式（固定、移动便携式），方式由现场论证确定，正压呼吸气根据现场确定。

4）井口必须设置防喷器。二开后远控台在工作状态定时进行模拟演练。

3.★钻探施工

（1）保护油气层要求

对调查井钻井液相对密度的附加值规定，当实钻中出现油气侵严重，尤其是钻遇气层或其他复杂情况时，现场可根据随钻压力适时监测结果，尽量采用附加值中的低值，以实现近平衡钻井为原则，达到发现油气层和保护油气层的目的。确定合适的钻井液相对密度，以保证油气显示的敏感性、真实性和活跃性。钻井液中禁止添加任何具有荧光显示的物品，以避免对岩屑、岩心造成污染。

（2）钻井液工艺及维护管理

一开及二开井段：开钻前应仔细检查钻井液循环系统、加重系统、固控净化系统，必须满足钻井需要。一开钻完后充分洗井，调整好钻井液性能，确保下表套、固井施工顺利。

三开井段：开钻前应认真清淘沉砂箱及上水罐，清除沉淀物。同时开动固控设备，彻底清除一开泥浆中的劣质固相。二开完钻时，保持合适的密度与结构粘度，并充分循环带砂，彻底净化井眼，保证通井及下套管等作业顺利完成。

四开、五开井段：钻进前，将钻灰塞时被污染的钻井液放掉，按照设计配方配置钻井液。

泥浆的维护处理依靠泥浆净化器配套的振动筛和旋流除砂器除砂，依靠离心机清除细颗粒岩粉，并同时使用宽、长无坡度的循环槽沉淀岩屑，小班人工清理泥浆。

每班在交接班各测量一次泥浆的全套性能，遇复杂情况或有油气显示时要加密测量并填入报表。

（3）取心施工技术

取心层段

对目的层进行常规取心，取心层段、厚度根据实际钻遇地层情况及气测显示综合而定。

取心要求

①岩心直径不小于98mm；岩心收获率不低于90%，若岩心收获率低于75%，需通过捞取岩屑，落实岩心缺失段岩性，主要油气层因漏取心，则可能要求增加井壁取心。

②按照《钻井取心作业规程》（SY/T 5347-2016）等相关行业标准采集岩心。

③若采用密闭取心时，使用高温密闭液，在下钻前必须测试密闭液性能，不符合要求不得下钻。

④从岩心出筒到取样完毕，不得超过5分钟，要尽量减少岩样在空气中暴露时间。岩心出筒后，应用干净棉纱清除岩心上的密闭液及泥浆，禁止用任何流体洗涤，严防雨、水、泥等污染岩心。岩心出筒过程中不得使用明火烧烤岩心筒。所有岩心出筒后要按井深和顺序正确排放。

⑤钻井施工过程中，由钻井施工单位将岩心送入指定岩心库保存，岩心运送时，要妥善装箱，防止因颠簸发生岩心倒置、错位等事故的发生。

取心技术措施及施工作业要求

①场地、人员要求

井场应提供一个拆装工具平台及专用取心器，便于烃源岩及含油气层段出筒装罐。

井场夜间钻台、场地灯光照明度，必须满足取心作业要求。

取心作业分工明确，各负其责，确保安全。

取心专业技术人员负责钻台作业参数控制、绳索绞车的操作，并负责工具上下钻台的安全和拆卸、组装的技术指导。

工具的调试、检查、维修、保养由专业取心人员实施。

②取心工具必须严格检查、丈量、计算、选配。组装工具后，调整好间隙。其它的辅助工具配套齐全完好。

③必须在产层充分暴露、压稳、不漏、有安全的作业时间的情况下才能进行取心作业。取心前一趟钻必须充分循环钻井液并调整好性能，保证井底清洁和起下钻通畅。井场钻具在进行取心前应进行通径检查，保证内筒顺利通过。

④下钻操作平稳，严格控制下放速度，严禁猛刹、猛放，以防水眼堵塞。遇阻不得超过30kN，以冲洗为主，不得划眼强下，严重遇阻改用无心钻头通井划眼至畅通为止。下钻距井底3-5米，开泵循环，清洗井眼及内筒。

⑤循环正常后，缓慢下放钻具到井底试转，轻压慢转后，树心钻进0.3-0.5米，再逐渐调整到最佳取心钻进参数。

⑥钻进中，不停泵、不停转盘、不上提钻具、不溜钻、不顿钻，尽量减少憋跳钻。要时刻注意钻压、泵压及转盘负荷的变化，认真观察、分析钻进中的相关情况，发现异常及时压井、割心起钻。

⑦操作平稳、轻提、轻放、慢卸，防止钻具猛烈摆动。

⑧起下钻时应控制速度，减小压力激动，确保井内稳定，不具备安全起下钻条件时不起钻。取心工具为常规川84-1取心筒和密闭取心工具。

4.★岩心、岩屑保管

中标供应商应对钻探场地的岩心、岩屑进行保管（指定录井队承担的除外），避免倾倒、雨水浸泡等，直至采购人项目组接收入库。

5.★地方关系协调

钻机进场前需与当地村委、场地所属村民/牧民、当地自然资源局、应急管理局进行协调，采购人项目组负责协调，供应商提供协助，经当地同意后方可进场施工。

6.其他需要说明的问题

（1） 钻井施工过程中根据地层的变化情况，各开次深度及开次可能存在调整，以根据实际“边施工、边调整”为原则，若遇复杂情况可增加至开次，以便有效的达到预期目的。

（2）项目实施过程中要坚持生态保护优先，大力推进绿色勘查。项目实施过程中，施工废料、生活垃圾等固体废物必须分类管理，回收利用，及时清理，并按相关规定现场处置或外运处理，保持现场干净整洁；施工结束后要及时对钻探工程（新修路、钻机机坪沉沙池等）进行回填，并种植树木、植被，进行复原，保护生态环境。

四、相关要求

一.野外工作

1、工作量与工作内容

包括：钻井工程施工设计，井场和道路修建和维护，钻井设备搬迁、拆安装，钻进工程、取心60m、下套管、固井施工（含分级固井若有），技术与措施，施工设备材料，油料，电力建设，冬季施工，套管和套管头供应、套管试压及施工辅材的供应，井控服务（技术、设备双闸板+剪切+环形），顶驱，施工过程中事故、复杂的预防和处理，井场池类挖掘、固化，井场恢复和复垦、分支道路维护等相关作业，资料整理、生产汇报、井场HSE工作，废液废浆废弃物的处理，场地环保建设，现场标准化与亮化建设等相关作业，捞洗岩屑、录井材料（岩心箱、百格盒）。并配合地质、录井、测井、试井、采样测试等工作。此外提供录井活动板房1个，项目组住宿活动板房若干（满足6-8人）；

钻探施工进尺5450米，钻孔数量1个，取心工作量60米。

2、井身结构

调查井初步计划采用四开井身结构施工，下面为井身结构概念设计，以实际审批的钻井工程设计为准。方案如下：

一开，为保障井口安全，用Φ608mm钻头钻穿松散地表层（30米），后下入Φ508mm导管至井底，采用插入法固井工艺固井，水泥浆返至地面，封隔上部松散易塌地层一开井深和套管下深根据实际情况调整。

二开：采用Φ444.5mm钻头钻至或钻穿古近系稳定层位，钻至井深840m左右中完，下入Φ339.7mm表层套管（SC×J55×9.65mm），采用早强水泥浆体系固井，水泥返至地面，封隔上部松散易塌地层，并为井口控制和后续安全钻进创造条件。

三开：采用Φ311mm钻头钻穿J1b上部不稳定胶结层位（地质预测漏失段3400-3550m），进入稳定地层20m中完（预计井深3570m），为四开钻进提供良好的钻进条件，下入Φ244.5mm技术套管（LC×P110×11.05mm），采用双凝双密度水泥浆体系固井，水泥返至1300m，封固段长2270m。封隔上部破碎、易漏、易垮井段和易垮塌煤层，也为后续安全钻进创造条件。根据气测录井显示及工作需要进行分段取心。

四开：Ф216mm钻头钻进至完钻井深5450m完钻，下入Φ139.7mm油层套管（BGT2×BG125V×10.54mm）。采用分级注水泥工艺，分级箍位置3270m（上层套管以上300m）。第一级：5450-3270m，常规水泥封固段长2180m。第二级：3270-1200m，常规水泥封固段长2070m。

3、地质分层

| 地层 |  |  |  |  | 设计地层 |  | 地层产状 |  | 故障 提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 | 段 | 底界 深度 (垂深m) | 厚度 (m) | 倾向（°） | 倾角（°） |  |
| 新生界 | 第四系 |  | Q-N1t |  | 550 | 550 |  |  | 防塌 防卡 防漏 |
|  | 第三系 | 渐-中 新统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 古-渐 新统 | Esh |  | 840 | 290 |  |  | 防塌 防斜 防塌 防卡 防漏 防污染 |
| 中生界 | 白垩系 | 下白垩统 | K1l | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  | K1sh | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K1s | / |  |  |  |  |  |
|  | 侏罗系 | 中上侏 罗统 | J3q |  | 1600 | 760 |  |  |  |
|  |  |  | J2q |  | 1940 | 340 |  |  |  |
|  |  |  | J2s |  | 2640 | 700 |  |  |  |
|  |  |  | J2x |  | 3400 | 760 |  |  |  |
|  |  | 下侏罗统 | J1s |  | 3905 | 505 |  |  |  |
|  |  |  | J1b |  | 4820 | 915 |  |  |  |
|  | 三叠系 |  | T |  | 5085 | 265 |  |  |  |
| 古生界 | 二叠系 |  | P |  | 5450▲ | 365 |  |  |  |

4、井身结构示意图

井深 （m）

地层分层

Φ339.7mm套管×300m

Φ444.5mm钻头×300m

Esh

840

技术套管水泥返至井深1300m

1600

J3q

1940

J2q

2640

J2s

J2x

3400

Φ244.5mm套管×3570m

Φ311mm钻头×3570m

J1s

3905

油层套管分级箍位置：3270m

第二级：3270-1200m

第一级：5450-3270m

4820

J2x

J1b

5085

5450

J1b

Φ139.7mm套管×5450m

Φ216mm钻头×5450m

分级箍实际位置和水泥返高可以根据油气显示情况进行调整。

上述方案地质分层与钻井井深为预估深度，最终以钻遇地层实际情况调整各开次井深。钻井采用风险总承包，以最终成功完井为验收的基础。钻探服务费结算时以最终成功完井据实结算。

加强“三边”工作，根据地层和油气显示情况可对井身结构、工艺方案进行调整。

二.其他

（1）钻机进场前需与当地村委、场地所属村牧民进行协调，采购人项目组可提供协助，经当地同意后方可进场施工，由此产生的青苗补偿费、草场补偿费由中标供应商承担。

（2）岩心、岩屑由采购人项目组接收入库前的保管。

（3）投标报价应包括为完成标段内工作内容所发生的一切费用。本项目投标报价中应包含但不限于搬迁费、设备费、安装费、材料费、施工费、冬季施工增加费，未提及但必须使用的，视同包含在投标报价中，投标人的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金、现场人员的工资、津贴、补助和差旅费等一切本项目涉及的费用。

三.设备要求

钻机型号为ZJ70及以上型号钻机，含井架及底座、提升系统、转盘、绞车、钻井液循环系统、井控装置、动力系统、钻具等。

五、预期成果

1.纸介质及电子版

（1）钻井日报；

（2）钻井工程班报表；

（3）钻井液班报表；

（4）钻井液完井小结；

（5）定向实钻记录表；

（6）井深校正记录；

（7）钻具记录；

（8）指重表记录卡片；

（9）测斜记录卡；

（10）钻井液：小型实验记录，维护处理记录、处理剂消耗记录台帐；

（11）事故报告及处理事故技术总结；

（12）处理复杂情况记录、报告及技术总结；

（13）固井施工设计、施工记录和固井总结；

（14）井口装置试压记录；

（15）钻井井史；

（16）钻井工程总结报告；

（17）入井套管原始记录。

2.实物

钻井岩心和岩屑，合格的井筒和井口。

六、项目工期

自设备入场之日起，160天内完成。

注：工程资料的规定项目及上交时间要求表

| 序号 | 项 目 | 上交份数 | 上交要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井井史 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 2 | 钻井工程日报表 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 3 | 钻井工程完井报告（钻井工程总结报告、钻井液总结报告等其他报告） | 按设计要求提供 | 完井后10 日内，同时交电子版 |
| 4 | 钻井液日报表 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 5 | 钻井液井史 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 6 | 钻井班报表 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 7 | 井控装置及套管试压记录 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 8 | 钻井工程事故卡 | 按设计要求提供 | 事故处理后3日内 |
| 9 | 处理复杂情况记录及总结 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 10 | 水泥浆室内及现场复核试验记录、各次固井施工报告 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 11 | 套管扭矩记录、套管数据记录 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 12 | 测斜记录 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |
| 13 | 井控装备班报表（参数井 探井） |  | 承包方留存 |
| 14 | 防喷演习记录（参数井 探井） |  | 承包方留存 |
| 15 | 井控工作记录（参数井 探井） |  | 承包方留存 |
| 16 | 钻进中坐岗观察记录 |  | 承包方留存 |
| 17 | 起下钻中坐岗观察记录 |  | 承包方留存 |
| 18 | 钻具记录本 |  | 承包方留存 |
| 19 | 钻头卡片 |  | 承包方留存 |
| 20 | 指重表记录卡 |  | 承包方留存 |
| 21 | 各类施工总结报告 | 按设计要求提供 | 完井后10日内 |

第六章 投标文件格式

## 一、投标文件封面格式

×××项目（项目名称）

项目编号：

商务技术投标文件

投标人名称：

单位地址：

联系人及联系电话：

2026年  月

×××项目（项目名称）

项目编号：

资格证明文件

投标人名称：

单位地址：

联系人及联系电话：

2026年  月

## 二、商务技术投标文件

投标人应根据招标文件的要求提供详细的商务技术投标文件，根据项目的资格要求及评分标准编制，须提供详细目录及页码，不提供拒绝评审。

投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），投标人需保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，投标人可自行编制。

## （一）报价部分

1.总报价单

项目名称：

项目编号：

报价单位：万元

| 投标总价 （万元） | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

2.分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 预算工作量 | 单价 （元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |
| 详见技术要求；报价含6%税； |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## （二）投标人资格声明函

新疆维吾尔自治区地质研究院：

我公司（投标人全称）收到项目名称为 项目编号为 的招标文件后，在完全理解该项目招标技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次招投标活动。我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.满足法律、行政法规规定的其他条件；

我们对上述承诺的真实性负责。如有虚假，自愿承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## （三）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证件扫描件：

正面

反面

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年  月   日

## （四）授权委托书

本人               （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证正反面

法定代表人身份证正反面

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

2026 年       月       日

- （五）投标函

新疆维吾尔自治区地质研究院：

1.根据已收到的招标文件，遵照招标投标法律法规的规定，研究贵方的招标文件，依据国家现行收费规定的相关内容，我方投标报价为人民币：           万元（大写：           ），承担本项目招标范围内的所有工作。

2.一旦我方中标，我方保证在签订合同后立即开展项目工作，并按招标人要求完成项目工作。

3.一旦我方中标，我方将履行招标文件中规定的每项要求，按质、按量、按期完成各项任务，如我方违约，违约赔偿金我方将按招标人要约予以赔偿。

4.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同。如果我方违约，除投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其他中标人。

5.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6.如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## （六）投标保证金交纳凭证复印件

投标人应在此提供保证金凭证的复印件。

- 投标人关联单位的说明

- 说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

（八）商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1.按本格式和要求提供。

2.按招标文件要求自行填写；表格内容不得留空。

3.如无偏离，请在偏离说明栏中填写“无偏离”。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：           （签字）

## （九）商务技术文件

## 按照招标文件要求编制商务技术文件，并提供详细目录及页码，不提供拒绝评审。
（十）廉洁协议书

为保证发包方项目建设工作公正、公平、有序健康地发展，维护双方利益，促使交易双方廉洁自律，经过新疆维吾尔自治区地质研究院 （以下简称“发包方”）与                      (以下简称“承包方”），就廉洁协议有关事项共同协商一致，订立条款如下：

1.本协议适用于双方进行的任何交易项目。

2.交易双方依据签订的合同和协议，在有关法律法规和规定范围内享有各自的权利、履行各自的义务并承担各自的责任。

3.承包方不得以任何方式向发包方有关人员请客、送礼（礼金、礼物、纪念品及其它物品）；不得向发包方发放任何形式的现金；不得为发包方有关人员提供非工作之车船机票、通讯工具、旅游娱乐及其他内容的消费。严禁向发包方有关人员行贿，否则违纪违法钱物由发包方收缴，并按收缴钱和物品价值的1－2倍扣罚承包方。情节严重者发包方有权终止合同，造成的经济损失由承包方赔偿。被终止合同者三年内不准进入发包方市场，情节特别严重者发包方有权追究其法律责任。

4.发包方不得收受和索要承包方的礼物、礼金和纪念品及其它物品；不得在承包方报销应自理的各项费用；不得向承包方借款；不得以工程为由让承包方购买与履行合同无关的物品。违者按《中国共产党纪律处分条例》、《企业职工奖惩条例》等有关规定处理，情节严重者追究法律责任。

5.交易双方的公务往来一律在办公室或施工现场进行，不得在其它场合进行。

6.发包方管理人员不得在承包方及所属单位兼职并领取任何形式的报酬；不得安排亲属在所分管的承包方及其所属单位工作。违者需辞退其亲属；情节严重的，按有关规定处理。

7.本协议由双方监督执行，双方单位及人员均有权向主管部门或纪检监察部门举报违纪违规行为，一经查实，对举报者给予适当奖励。

8.本协议自双方签字盖章之日起生效。

9.本协议份数为与主合同份数一致。所有经济交易合同由发包方纪检部门负责监督执行。

10.补充条款（不得违反国家有关法律法规及企业有关规定）：无。

发包方（盖章）：		              承包方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：         法定代表人（委托代理人）：

（签字）                             （签字）

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

- 保密协议

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人人民共和国保密法》、《保密法实施办法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人人民共和国知识产权保护法》以及有关保密的国家法律、法规及标准，按照《                合同》中的商业和技术秘密有关事宜，甲、乙双方按照平等互利、协商一致的原则，就项目订立本合同。

1 定义

1.1 保密信息的定义

保密信息指不为公众所知，又能为其所有者带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、合同价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件；保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的。

上述所称的保密信息不包括如下的信息：

1） 在不承担保密义务的情况下，接收方从提供方收到之前就已知晓的；

2） 非因任何一方的过错造成的为公众所了解的；

3） 从没有保密义务的第三方那里正当取得的，并且以该取得方所应了解为限，该第三方不是违法的获得和披露该保密信息；

4） 提供方向没有保密义务第三方合法披露并且被该第三方合法披露的；

5） 在没有接触保密信息的情况下，接收方独立开发取得的；

6） 接收方事先征得提供方书面同意而发布的。

1.2 接收方和提供方

1） “接收方”指：保密信息的获得方。

2） “提供方”指：保密信息的来源方。

2 保密义务

1） 接收方如同对待自己的保密信息一样，对取得的保密信息采取同样的措施，确保其安全。双方当事人同意只可以给予或传授给因履行所聘用之职务而必须并且适当地要求了解该等保密信息的雇员。双方当事人应将所有包含保密信息的文件和记录存放在一个安全的、保险的地方。任何以电子方式存储于电脑的保密信息应被誉为有效地防范于任何未经授权的直接或间接通过网络进行的入侵或使用。

2） 合同双方当事人相互承认任何一方自行提供给另一方的保密信息及其中包含和／或有关的一切权利，是提供方的专有财产，接受方应考虑提供方的利益妥善保存。

合同双方当事人同意双方披露保密信息的主要目的是为了双方在该工程中的合作。根据本协议的规定所提供之保密信息的使用，应只限于该项目的，除非在披露该等保密信息时，提供另外以书面形式指明其他目的。如果披露时指明的使用目的与上述规定的使用目的不相符合，则应以披露时指明的使用目的为准。未经披露方事先书面授权，不得将保密信息用于其他之目的。双方在此保证仅在与双方商定的项目有关时使用从另一方收到的保密信息，绝不为与项目无关的目的使用保密信息。

3） 合同双方当事人承诺，将对其各自及其雇员或代表，在其他一方当事人的营业地点因履行义务而知晓的所有内部商业信息严格保守秘密，绝不将该等信息泄露给任何第三方。

此规定特别适用于有关技术、设计、生产、经营或组织机构事宜的所有内部信息。

4） 如果任何一方当事人意图与第三方签署一份分包合同，因而不得不向该第三方披露保密信息，则该方当事人应事先从另一方当事人得到书面同意。该披露信息之当事人与分包人并应在披露该等保密信息之前，按照与本协议相同的格式签署一份保密协议。

5） 若接收方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，该接收方不得向该第三方披露任何提供方的保密信息；接收方应立即将提供方的保密资料归还提供方，或根据提供方的要求予以销毁；但如事先获得提供方的书面同意，接收方可继续使用该保密信息。

6） 如果接收方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，接收方在可能的情况下，应立即向提供方予以通报，以便提供方能以保密为抗辩理由或取得保护措施，并且应用尽适用法的所有程序来保护该保密信息,由此所花费的合理费用由提供方承担。

7） 如果接收方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，接收方在可能的情况下，应立即向提供方予以通报，以便提供方能以保密为抗辩理由或取得保护措施，并且应用尽适用法的所有程序来保护该保密信息,由此所花费的合理费用由提供方承担。

3 非权利授予

任何保密信息的获得并不意味着授予接收方任何有关提供方所有的专利权或版权，也不意味着授予接收方有关对方保密信息的任何权利，除了接收方有权为履行其在合同项下的义务合理使用提供方提供的保密信息。

4 知识产权

1） 保密义务同样适用于有关未经注册或未被授予专利权的发明的文件和信息。

2） 因对本协议所指保密信息的使用而直接或间接产生的知识产权方面的权利由合同双方当事人协商决定其归属。

5 违约和赔偿

1） 任何一方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。

2） 一方违反本协议的规定，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

3） 上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

6 保密文件的归还

在每一单独订立合同的项目终止之后，协议所涉及的由提供方送交给接收方的一切保密信息（双方存档资料除外），无论是书面的还是其他具体形式，以及接收方所作的复印件均需立即交还提供方，或者予以销毁，且有关销毁凭证应同时送交给对方。

7 一般规定

1） 对本协议任何条款进行修改，均应以书面形式作出并经双方当事人各自的合法授权代表签署，否则无效。

2） 本协议任何部分的无效不应影响本协议其他部分的效力。若本协议任何部分被宣告无效，当事人各方均应友好协商确定替代的规定，该等替代的规定应尽可能与双方当事人的原意相符合。

3） 提供方无义务保证向接收方所披露保密信息的准确性与完整性，也无义务承担所披露的信息所造成的任何特殊的、偶然的、后续的、间接的损害或损失，但该方应知所披露的保密信息会给对方造成损害或损失的除外。

4） 接收方因使用提供方所披露的保密信息而引起第三方的诉讼、仲裁、扣押或没收、赔偿或补偿请求或其他权利要求，由此给接收方造成的损害和损失，提供方应给予赔偿或补偿；接收方对第三方任何合理赔偿或补偿，该提供方应给予补偿，但接收方错误地使用该保密信息的除外。

5） 双方都承认，如有违本协议，因此而造成的损失将难以估量，并承诺：提供方可以向法院或有关的部门申请保护措施，来保护自己的正当权利,该等权利的行使不影响其继续享有和行使其他权利和补偿权。

6） 一方没有履行本协议的规定或没有行使协议项下的权利或其他有关权利，并不构成该方将来履行该规定或其他规定、行使该权利或其他有关权利的放弃。

7） 任何一方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方，但获得对方书面同意的除外。

8 本协议的生效及有效期

本协议自发标之日即合同签订之日起生效，并在协议终止10年内仍具法律约束力直至履行完毕。除非提供方提前九十天发出书面通知给接收方终止本协议，或协议双方一致同意终止本协议。但是按照本协议之规定对于在本协议终止前所披露的信息和文件的义务将不受影响，而将继续有效，继续具有约束力。

9 适用法律和司法管辖

本协议适用中国法律并按中国法律解释。任何通过友好协商后不能解决的争议均应提交有承包人所在地人民法院诉讼解决。

发包方（盖章）：		                   承包方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：       法定代表人（委托代理人）：

（签章）                             （签章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

（十二）防火安全承诺书

为了切实做好本合同确定的工区内各煤矿瓦斯地面抽采井的防火工作，保证工程建设顺利完成，把防火责任真正落到实处，依据相关法规，确保施工期间防火安全，特作出如下承诺：

1 组织、管理、协调、监督、检查施工区域内的防火工作。

2 遵守国家及地方的有关防火及安全生产管理条例，遵守发包方有关防火安全管理规定，建立健全本单位防火及消防管理制度和措施预案。

3 针对施工区域（25m范围内）的具体情况制定符合实际、切实有效的防火措施和管理规范。

4 必须安排有上岗证或相关执业资质的人员进行施工建设的工程作业，开工前及施工过程中要严格管控作业人员，提高作业人员防火安全意识，确保按照消防安全规定进行各项施工作业。

5 禁止一切明火进入林区，严禁任何施工人员在设定的工作区域内吸烟及其他使用明火的行为。

6 对于确需用火作业的工作或工种，按照有关防火规定，办理动火作业许可后方能进行作业。

7 施工中如需使用易燃易爆危险品，存放及使用要严格按照有关技术要求进行保管使用，并建立专用库房，安排专人进行管理。

8 施工分包商自行负责施工建设中所属的车辆、设备、工具、消防设施等安全、维护和保养。自行负责所属施工人员的人身安全不受损害。

9 施工期间如出现火灾、消防及其他意外，除第一时间上报发包方公司和相关部门外，要及时判断其责任与自身是否有关，并注意收集相关证据，积极提供有关线索，避免被相关部门误判误罚。

10 认真配合地方政府相关部门及发包方，做好对施工现场人员的管理、监督、约束等工作，对相关部门及发包方提出的各项防火和施工安全整改措施，积极落实到位，同时在保证己方人员、财产安全的前提下应积极采取措施防止灾情进一步扩大。

11 我公司将信守承诺，因违反防火有关规定引起的火灾安全事故，我公司愿承担一切损失、后果和法律连带责任。

此承诺书自签字盖章之日起生效。

承诺人（签章）

年   月   日

（十三）不拖欠农民工工资承诺书

为贯彻国务院关于杜绝欠民工工资的指示精神，保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人      代表                          郑重承诺：在我公司承建的项目施工过程中，需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，不拖欠农民工工资，保护农民工的合法权益。

2.保证每月及时足额支付农民工工资，不以任何借口拖延，并接受新疆地质研究院的监督检查。

3.为保障农民工工资的正常发放，我公司承诺按以下      方式执行。

我公司承诺合同签订后30日内，在发包方指定的银行开立农民工工资专用账户，并将账户信息提交至发包方。工程结算时，我公司申请将一定比例结算工程款打进农民工专用账户。

根据招标要求：中标后15天之内，承包方向发包方提供履约保证金（履约保函），保证金金额      万元。我公司承诺，若出现一起农民工工资纠纷，发包方根据工资纠纷总额，二倍扣除履约保证金。

4.严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

5.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，我公司愿意无条件接受新疆地质研究院采取的任何处罚，同时愿意接受相关行政主管部门依据有关规定作出的其它处罚决定。

承 诺 人（法人）：

（公司公章）

年   月   日

## （十四）投标人认为有必要提供的其他材料